ПРОЕКТ ДОГОВОРА
	
Договор
	«____» ______________ 2026 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Челябинска», в лице директора Удаловой Лилии Станиславовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по Капитальный ремонт кровли спортзала, перехода, столовой, лыжной базы, входных групп, согласно техническому заданию, содержащее сметную документацию (Приложение № 2). Весь объем выполняемых работ принимается за 1 условную единицу.
1.2. Стоимость работ по настоящему договору определена в сумме _____________________ (____________________) рублей 00 копеек в текущих ценах, в том числе: НДС __- ___________ руб. _____ коп.
Стоимость работ является твердой. Изменение стоимости работ допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором. 
1.3. Стоимость выполненных работ определяется на момент фактического окончания работ согласно Справке о стоимости выполненных работ и затратах Формы КС-3 (в дальнейшем «КС-3»), составленной на основании Акта выполненных работ Формы КС-2 (в дальнейшем «КС-2»). 
1.4. Цена договора включает в себя все расходы на выполнение работ в соответствии с настоящим договором, расходы транспортные, на упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Кроме этого, в общей стоимости договора учтены стоимость работ и затраты, понесенные Подрядчиком при организации строительной площадки, выполнении строительно-монтажных работ, закупке материала, закупке оборудования, подготовке объекта к вводу в эксплуатацию. А также:
- оплата за лабораторные заключения (на соответствие марок бетона и кладочного раствора проектным показателям) (при необходимости);
- оплата за потребленные энергоресурсы (водоснабжение, теплоснабжение, электроэнергия) в ходе строительства;
- оплата штрафов за нарушение содержания строительной площадки, незаконное потребление энергоресурсов и иных штрафов, относящихся к стройке.
1.5. Стороны принимают, что возможные расхождения в объемах строительных работ, отраженных в документации о закупке и технической документации (рабочие чертежи, ведомости объемов работ, и т.п.), не будут признаваться как причина пересмотра твердой цены предмета данного договора. 
В случае существенных изменений проекта (мощности, общей площади капитальных зданий и т.п.), влекущих возникновение дополнительных объемов работ, не учтенных в закупочной документации, по стоимости превышающей десять процентов договорной цены (ст.744 ГК РФ), в сопоставимых ценах победителя закупки, изменение объемов и стоимости дополнительных работ осуществляется по решению Заказчика. Подрядчик может приступить к производству дополнительных работ в этом случае только после подписания Сторонами дополнительного соглашения. Никакие устные соглашения по этому вопросу силы не имеют.
При требовании Заказчика на проведение дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Передать Подрядчику по акту, подписанному уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика, на период производства работ до их сдачи, стройплощадку, пригодную для начала производства работ;
2.1.2. Обеспечить Подрядчика необходимой разрешительной и техническим заданием, согласованной и утвержденной в установленном порядке;
2.1.3. Обеспечить беспрепятственный доступ персонала Подрядчика к объекту для производства работ;
2.1.4. Произвести приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором; осуществить контроль за ведением журнала производства работ;
2.1.5. Подписывать с Подрядчиком Акт выполненных работ КС-2, Справку о выполненных работах и затратах КС-3 (при условии выполнения работ Подрядчиком). 
2.2. Обязанности Подрядчика:
2.2.1. Произвести выполнение работ по капитальному ремонту кровли МАДОУ «ДС № 88 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. Шенкурская 3-а.  качественно и в полном объеме согласно техническому заданию, содержащее сметную документацию в соответствии со строительными и другими нормами и правилами, техническими регламентами, действующими на территории РФ. 
2.2.2. Подрядчик за счет средств Заказчика обеспечивает выполнение работ по настоящему Договору.
2.2.3. Подрядчик обеспечивает получение всех необходимых допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, в т.ч. по охране окружающей среды, требуемых в соответствии с законодательством РФ.
2.2.4. Поставить на строительную площадку все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы, соответствующие государственным стандартам, техническим условиям, имеющим необходимые сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Необходимые для производств работ материалы, комплектующие изделия, конструкции и системы приобретаются Подрядчиком – у третьих лиц в соответствии с техническим заданием. 
2.2.5. Обеспечить сохранность и рациональное использование всех ценностей до момента передачи объекта Заказчику, в т.ч. передаваемых в соответствии с п. 2.1.1., п. 2.1.2 договора. Организует охрану строительной площадки и строительной базы;
2.2.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения работ), а так же иные журналы в соответствии с Градостроительным кодексом.
2.2.7. Подрядчик к моменту сдачи работ приводит в порядок территорию строительной площадки, для чего вывозит за пределы строительной площадки в недельный срок до даты приемки завершенного строительством Объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, и другое имущество.
2.2.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы в процессе их выполнения, во время приемки и в период гарантийного срока на выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения договорной стоимости обязан в установленный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
Если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе своими силами или с привлечением третьего лица переделать работы, некачественно выполненные Подрядчиком. Все расходы, связанные с переделкой таких работ, оплачиваются Подрядчиком в течение 20 дней с даты предъявления претензии Заказчиком. Заказчик имеет право удержать суммы расходов из очередных платежей, причитающихся Подрядчику, в т.ч. уменьшить сумму выполненных работ по справке КС-3.
Если некачественно выполненные работы обнаружатся в период гарантийной эксплуатации и не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков в выполненных Подрядчиком работах;
2.2.9. Обеспечить в период проведения работ выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, охрану, мероприятий по промышленной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, требований градостроительного, земельного, лесного, водного и другого законодательства в части выполняемых им работ и требований к содержанию строительной площадки; осуществлять уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
2.2.10. Провести со своими работниками силами своего персонала инструктажи по технике безопасности и охране труда, организовать безопасное производство работ. Ответственность за несчастные случаи с персоналом Подрядчика, а также третьими лицами на территории строительной площадки несет Подрядчик;
2.2.11. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик представляет Заказчику список субподрядных организаций участвующих при строительстве (с представлением разрешающих документов на право производства работ).
В случае некачественного выполнения работ и не соблюдения сроков, осуществляемых субподрядчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика его замены.
Отстранение от работ субподрядчика, допустившего некачественные работы, не является основанием для пересмотра цены и сроков окончания работ. Подрядчик гарантирует, что предложит на согласование Заказчику нового субподрядчика или выполнит работы отстраненного субподрядчика собственными силами (при наличии разрешающих документов на право производства работ) без изменения цены и сроков окончания работ.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлекаемыми им третьими лицами.
2.2.12.  В случае предъявления контролирующими органами штрафов за нарушение законодательства, строительных норм и правил и/или технических регламентов, оплачивает предъявленные контролирующими организациями штрафы в течение 10 дней с даты их предъявления Заказчиком, если нарушение допущено по вине Подрядчика.
2.2.13.  Подрядчик обязан сдать работы Заказчику, организовав сдачу в соответствии с действующей нормативной документацией.
2.2.14. Сдать по одному экземпляру всей исполнительной документации в орган, осуществляющий государственный строительный надзор, в эксплуатирующие организации и Заказчику за 14 дней до начала приемки работ, совместно ввести объект в эксплуатацию. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

3. Срок и место производства работ
3.1. Срок выполнения работ: Начало работ – с даты направления Заказчиком уведомления о необходимости приступить к работам. Окончание работ в течение 15 календарных дней с даты направления Заказчиком уведомления о необходимости приступить к выполнению работ. Данный период включает также сроки сдачи подрядчиком и приемки заказчиком выполненных работ. Время проведения работ на объекте согласовывается с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана-графика выполнения работ.
Подрядчик не позднее 5 рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику (указанные ниже документы являются неотъемлемой частью договора):
- утвержденный план график выполнения работ;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;
- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).
3.2. Место выполнения работ: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Калинина 28.

4. Порядок расчетов
4.1. Стоимость выполненных строительно-монтажных и других работ определяется Заказчиком на основании КС-3 и КС-2 по фактически произведенным физическим объемам. Стоимость КС-2, КС-3 не должна превышать стоимости основных видов и этапов работ.
4.2. Оплата выполненных работ производится в следующем порядке:
- Подрядчик ежемесячно (до 5 числа каждого месяца) представляет Заказчику акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 с полным объемом исполнительной документации;
- Заказчик, в случае подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 производит оплату путем перечисления денежных средств без предоплаты на основании актов выполненных работ – форма КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат - форма КС-3 в течение 7 (семи) рабочих дней.
4.3. Заказчик вправе задержать Подрядчику расчет в следующих случаях:
· при обнаружении дефектов в выполненных и представленных к оплате работах до их устранения;
· при причинении Заказчику ущерба до его возмещения;
· при отставании выполненных работ по срокам, оговоренным в договоре (при отсутствии вины Заказчика);
· при отсутствии надлежащего содержания строительной площадки и примыкающей к ней территории.
4.4. Стоимость выполняемых или подлежащих оплате работ подлежит уменьшению:
· если объем фактически выполненных работ или их составляющие не соответствуют техническому заданию;
· если цена работ, предъявленная к оплате, не соответствует стоимости договора;
· в связи с существенными изменениями обстоятельств, влияющими на стоимость работ;
· в других случаях, предусмотренных действующим законодательством или настоящим договором.

5. Производство работ
5.1. Между представителем Заказчика и Подрядчиком на строительной площадке будут регулярно проводиться совещания по согласованию возникающих вопросов.
5.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, руководствуясь сроками, установленными настоящим договором.
5.3. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Заказчик совместно с Подрядчиком.
5.4. Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью Подрядчика.
5.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения вновь построенных коммуникаций осуществляет Подрядчик.
5.6. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для производства работ, будут соответствовать спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
5.7. Подрядчик письменно информирует Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.
Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её.
5.8. Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, вывоз строительного и бытового мусора с площадки в период строительства.
5.9. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы в рамках стоимости договора и техническому заданию.

6. Ответственность сторон
6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
6.2. Подрядчик несет ответственность за организацию работ в части охраны окружающей среды в соответствии с законодательством РФ.
В случае нанесения вреда окружающей среде по вине Подрядчика, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет, оплачивает нанесенный ущерб и компенсирует штрафы, взысканные с Заказчика контролирующими органами за причиненный ущерб окружающей среде.
6.3.  При невыполнении по вине Подрядчика поэтапного графика производства работ по строительству (Приложение № 1) или срока окончания работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% от цены договора за каждый день просрочки до ликвидации отставания от графика или до сдачи работ.
6.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения дефектов и недоделок Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50% от стоимости работ по устранению дефектов.
В случае, если не устранение или несвоевременное устранение дефектов, повлекло за собой материальный ущерб для эксплуатационной организации, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика, в порядке, установленном настоящим договором, в пользу эксплуатационной организации сумму убытков сверх неустойки.
6.5.  В случае причинения Заказчику убытков действиями (бездействиями) персонала Подрядчика и его субподрядчиками, допущенными к исполнению работ, Подрядчик обязуется полностью возместить убытки, причиненные Заказчику.
6.6. В случае несвоевременного демонтажа и вывоза со строительной площадки временных зданий и сооружений, а также несвоевременной уборки строительной площадки от отходов строительства и остатков строительных материалов. Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от сложившейся договорной цены за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более общей стоимости работ.
6.7. В случае, если несвоевременное выполнение работ явилось причиной несвоевременной сдачи арендованных земельных участков Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере оплаченных Заказчиком арендных платежей с момента нарушения сроков окончания работ по договору до фактического исполнения своих обязательств, а также возмещает Заказчику все штрафы, неустойки, предусмотренные договором аренды и все понесенные убытки.
6.8. Уплата санкций, предусмотренных настоящим договором, не освобождает стороны от исполнения обязательств, а также от возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств.
6.9. От начала работ до их сдачи Подрядчик несет полную ответственность за охрану всего имущества, материалов, оборудования, а также сохранность строительной техники и временных сооружений.
В случае ущерба, утраты, порчи материальных ценностей по любой причине Подрядчик обязан их возместить за свой счет.
6.10. Сторона, которая считает, что в отношении её допущено нарушение обязательств по настоящему договору, обязана предъявить другой стороне претензию. Обязанность по уплате причитающихся стороне убытков, неустоек, штрафов, пени и т.п., предусмотренных действующим законодательством и/или настоящим договором и/или связанных с настоящим договором возникает после прямого и безоговорочного признания претензии стороной, допустившей нарушение обязательств либо (в случае отсутствия такого признания) после вступления в законную силу решения суда и получения исполнительного документа на взыскание суммы вышеуказанных убытков, неустоек, штрафов, пени и т.п.
6.11. Сторона, виновная в нарушении обязанностей по сохранению конфиденциальной информации, возмещает другой стороне ущерб в полном объеме и, кроме того, уплачивает упущенную выгоду.
6.12. Риск утраты (гибели) или повреждения объекта, указанного в п.1.1. договора (включая материалы, оборудование и другое имущество, находящееся на территории строительной площадки), с начала заключения договора и до сдачи работ, в полном объеме несет Подрядчик. В случае утраты (гибели) или повреждения объекта, указанного в п.1.1. договора, Подрядчик восстанавливает объект за свой счет.
6.13. В случае, если при проведении работ потребуется передача информации, содержащей конфиденциальные сведения, Подрядчик и заказчик заключают договор (соглашение) о конфиденциальности. 
Передача информации, содержащей конфиденциальные сведения, третьим лицам осуществляется по согласованию с Заказчиком на основании договора (соглашения) о конфиденциальности.
6.14. Подрядчик, виновный в нарушении обязанностей по сохранению конфиденциальной информации, возмещает Заказчику ущерб в полном объеме и, кроме того, уплачивает упущенную выгоду.
6.15. В случае одностороннего расторжения договора по инициативе Заказчика (п.п.8.4.-8.7. настоящего договора), Заказчик не несет ответственности перед Подрядчиком или привлеченными им третьими лицами, за возможные убытки (включая упущенную выгоду), а также освобождается от ответственности в виде неустойки, штрафа, пени.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
7.1. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), т.е. чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств, не зависящих от воли сторон, например, вызванных войной, боевыми действиями, природными катаклизмами, пожарами, землетрясениями, блокадами, революциями, мятежами, запретительными и/или ограничительными правительственными актами указами и другими подобными действиями, если их наступление сделало невозможным выполнение стороной своих обязательств по настоящему договору.
7.2. Стороны немедленно извещают друг друга о начале и об окончании форс-мажорных обстоятельств, при этом доказательством их наличия и сроков действия служат документы уполномоченных органов, которые сторона, для которой наступили такие обстоятельства, представляет другой стороне в течение 5-ти дней после окончания срока действия обстоятельств форс-мажора. Если одна из сторон имеет причины считать, что на выполнение ею своих обязательств могут повлиять обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона должна немедленно уведомить об этом другую сторону в письменном виде. В этом случае уведомляющая сторона должна в течение 3-х дней представить в письменном виде все детали и свидетельства того, что выполнение договорных обязательств может быть сорвано или задержано в результате действия форс-мажора. Данное письменное уведомление должно включать оценку времени, на которое может быть отложено выполнение договорных обязательств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться (при невозможности выполнить свои обязанности по договору) на наступление форс-мажорных обстоятельств.
7.3. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.4. Выполнение договорных обязательств приостанавливается до окончания действия форс-мажорных обстоятельств. По окончании форс-мажорных обстоятельств, сторона, подвергнувшаяся действию вышеуказанных обстоятельств, должна приложить максимум усилий для возобновления выполнения договорных обязательств с наименьшей возможной задержкой.
7.5. В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 6 (шести) месяцев, любая из сторон вправе требовать расторжения настоящего договора. При этом Подрядчик производит работы по консервации объекта в соответствии с согласованным планом работ, с последующим возмещением Заказчиком стоимости таких работ в соответствии с дополнительным соглашением, заключенным сторонами.

8. Прочие условия.
8.1.  По окончании работ производится их сдача Подрядчиком Заказчику. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о сдаче работ не менее чем за 5 дней до планируемой сдачи.
Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом по форме, установленной уполномоченными органами на день приемки, с приложением всех необходимых документов. Составление акта и сбор подписей членов комиссии производится Подрядчиком.
8.2.  Подрядчик после оформления приемки работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, которые остались невыполненными или выполненными с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о приемке работ. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения. 
8.3. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора в случае, если Подрядчик не приступает к выполнению работ в течение 10 дней с момента заключения договора. 
8.4. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, если Подрядчик нарушает график производства работ по строительству. 
8.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 
8.6. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, если Подрядчик нарушает установленные нормы и правила по содержанию строительной площадки. 
8.7. Заказчик в случаях, предусмотренных п. 8.4, 8.5, 8.6 в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора, письменно уведомив другую сторону о своем намерении путем направления ей соответствующего уведомления на юридический адрес.
8.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.9. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в форме дополнительного соглашения к настоящему договору и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.10. Любая замена стороны допускается в договоре (уступка требования долга, перевод долга и т.п.) в обязательствах, прямо предусмотренных настоящим договором, либо связанных с настоящим договором только по предварительному письменному согласию сторон.
8.11. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые каждой из Сторон в связи с заключением и исполнением настоящего договора (в т.ч. все условия договора, схемы платежей, реквизиты сторон и т.п.), не раскрывать их какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия одной из Сторон настоящего договора. Обязательства по сохранению конфиденциальности информации распространяются и на привлекаемых третьих лиц.
В случае нарушения стороной обязанности по сохранению в тайне конфиденциальной информации, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством и настоящим договором.

9. Изменения условия договора
9.1. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые предусмотрены условиями этих договоров, а также законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением о закупке и документацией о закупке.
9.2. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:
1) цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;
2) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.
9.3. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок (предложенной участником аукциона), с которым заключается договор, на количество товара, установленное в документации о закупках.
9.4. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее десяти дней со дня внесения изменений в договор размещает в единой информационной системе информацию об измененных условиях.
9.5. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях.
Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.
9.6. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

10. Срок действия договора. Рассмотрение споров
10.1. Все споры по настоящему договору либо связные с настоящим договором решаются путем переговоров с обязательным соблюдением порядка досудебного урегулирования спора путем предъявления претензий. Срок для рассмотрения претензий устанавливается в 5 дней с момента получения претензии Стороной.
10.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.
10.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в договоре. Сообщение стороны об изменении ее реквизитов направляются другой стороне не позднее 10-ти дней с даты изменения реквизитов.
Аналогичный порядок применяется и при реорганизации или внесения изменений в учредительные документы (возможно изменение наименования).
10.5. Неотъемлемой частью договора являются:
· Приложение № 1 - техническое задание (сметная документация).

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
	Заказчик:


_____________________/____________./
	Подрядчик:












Приложение № 1 к Договору 
от «____» ___________ 2026г.
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