    ПРОЕКТ ДОГОВОРА



Договор № ________
Капитальный ремонт фасада здания (учебного корпуса) Копейского филиала ГБПОУ «Челябинский колледж «Сфера», расположенных по адресу: Челябинская область, г. Копейск, пр. Славы, д 19 в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы «Развитие образования»


    г. Челябинск                                                                                 	  «___»  _______ 2026г

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера» (сокращенное наименование – ГБПОУ «Челябинский колледж «Сфера»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Серебренниковой Елены Алексеевны, действующего на основании Устава , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _________,  действующего на основании _____,  вместе в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА)

1.1. По настоящему договору  Подрядчик обязуется в обусловленные настоящим договором сроки выполнить работы по Капитальному ремонту фасада здания (учебного корпуса) Копейского филиала ГБПОУ «Челябинский колледж «Сфера», расположенных по адресу: Челябинская область, г. Копейск, пр. Славы, д 19 в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы «Развитие образования»,  а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату выполненных работ.  
1.2. Перечень работ и требования к работам определены в соответствии с:
- Локальным сметным расчетом (Сметой) 02-01-01 (Капитальный ремонт фасада) (Приложение №1 к договору), 
-  Визуализация фасада учебного корпуса (Приложение №2 к договору);
- Техническим заданием (Приложение № 3 к договору).
1.3. Качество, технические характеристики работ, требования к выполнению и результату работ, а также иные показатели и характеристики определяются в соответствии Приложениями к настоящему договору.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Договора составляет _______________ (_____________) рублей __ копеек), в том числе НДС____.
(В случае, если НДС не облагается, то указывается ссылка на статью Налогового Кодекса Российской Федерации).
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящего договора.
2.2. Цена договора включает в себя все расходы на оказание услуг в полном объеме, в т.ч. стоимость услуг, транспортные расходы, расходы на приобретение расходных материалов, топлива, эксплуатационные услуги, материально-техническое обеспечение состава и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, а также расходы на уплату пошлин, налогов, сборов, страхования и других обязательных платежей Подрядчика.
2.3. Источник финансирования Договора – средства федерального бюджета гранта в форме субсидии в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от «21» мая 2025 г. № 073-15-2025-1584, ИГК 000000Ю907325QMJ0002.
2.4. Оплата производится за фактически выполненные работы по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих  дней со дня подписания Заказчиком: 
- актов выполненных работ по форме КС-2
- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также  счетов и счет-фактур (при наличии).
Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 
2.5. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.
2.6. Авансирование не предусмотрено.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора;
3.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.
3.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Договору.
3.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения работ, давать указания о способе выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.1.6. Беспрепятственного доступа к объектам работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, в том числе с привлечением специализированных организаций.
3.1.7. Отказаться от приемки результата работ в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
3.1.8. Направлять мотивированный отказ в подписании акта сдачи-приемки выполненных работ по результатам приемки результатов выполненных работ.
3.1.9. Отказаться в любое время до сдачи работ от исполнения Договора и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.
3.1.10. В любое время в ходе производства работы производить выверку объемов выполненной Подрядчиком работы. Для производства выверки объемов работы и составления акта контрольного обмера фактически выполненной работы, Заказчик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты выверки, направляет Подрядчику письменный вызов на место выполнения работы. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика либо его необоснованного отказа от подписания акта контрольного обмера, об этом производится соответствующая отметка в акте контрольного обмера, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством объемов работы, фактически выполненной Подрядчиком. Заказчик вправе привлечь к проведению выверки объемов работы и оформлению акта контрольного обмера третьих лиц (технического заказчика, экспертные и иные организации).
3.1.11. Осуществлять контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работы, организации производства и охраны труда.
3.1.12. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.
3.1.13. В целях осуществления контроля и надзора за ходом выполнения работ вправе заключить Договор об оказании услуг по строительному контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с организацией, имеющей право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на данный вид деятельности. Уполномоченный представитель организации от имени и по письменному поручению Заказчика осуществляет надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком срока выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и сметной документации. Уполномоченный представитель организации имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполняемых работ.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять и оплатить выполненные работы при отсутствии у него замечаний по качеству, объему, иному соответствию выполненных работ условиям Договора.
3.2.2. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Договору.
3.2.3. В течение 5 рабочих дней с даты заключения, Договора передать Подрядчику по акту приема-передачи документацию, необходимую для выполнения работы.
3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
3.2.5. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться  эксперты и экспертные организации.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных надлежащим образом работ.
3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Договора.
3.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.
3.3.4. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.
3.4. Подрядчик обязан:.
3.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ (акта о приемке выполненных работ по форме КС-2). Работы должны выполняться в соответствии с требованиями нормативно-правовых и нормативно-технических документов (Сводов правил, Государственных стандартов, санитарных правил и др.), а также иных документов в сфере нормативно-правового регулирования, технического регулирования и стандартизации в строительстве.
3.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
3.4.3. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работу при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
3.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. 
3.4.5. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора в порядке, указанном в п. 12.3. Договора.
3.4.6. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору.
3.4.7. Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
3.4.8. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Договору (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения Договора. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.
3.4.9. Передать Заказчику вместе с выполненными работами следующие документы: счет-фактуру (счет, кроме случаев применения специального режима налогообложения) за выполненные работы, акт сдачи-приемки выполненных работ (по  форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), сертификаты соответствия на материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ.
3.4.10. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
3.4.11. Обеспечить систематическую уборку объекта и вывоз мусора с площадки, указанной Заказчиком для складирования мусора, на полигон бытовых отходов. До сдачи работ на объекте Заказчику произвести уборку объекта, осуществить мойку, удаление грязи с поверхностей и выполнение других аналогичных работ.
3.4.12. Обеспечить наличие на площадке выполнения работ проектной документации, рабочей документации, а также иной технической документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика.
3.4.13. Осуществлять проверку качества строительных материалов, изделий, конструкций, используемых для выполнения работ по Договору.
3.4.14. Возместить в полном объеме убытки (упущенную выгоду и реальный ущерб), причиненные Заказчику по вине Подрядчика.
3.4.15. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством материалов, изделий, конструкций и оборудования.
3.4.16. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации, а также условий Договора.
3.4.17. Своевременно производить освидетельствование скрытых работ с участием Заказчика.
3.4.18. Исключить нахождение посторонних лиц в месте выполнения работ.
3.4.19. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
3.4.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
3.4.21. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемки выполненных работ принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, строительный мусор.
3.4.22. Работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде за 2 рабочих дня уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Если Заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.
В случае если представителем Заказчика внесены в «Общий журнал» замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки Заказчика для приемки. Если Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет открыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем – восстановить ее. 
Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
3.4.23. В срок, установленный пунктом 5.2. Подрядчик обязан представить исполнительную документацию (Общий журнал работ, Журнал учета и входного контроля качества получаемых материалов, конструкций и оборудования;  Акты освидетельствования скрытых работ, если такие работы проводились), и документы, подтверждающие соответствие товаров, используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество товаров; сертификаты соответствия, декларации о соответствии на товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация, подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. 


4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МЕСТО, КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения работ: с даты заключения договора до 30.09.2026. Допускается досрочное выполнение работ. 
4.2. Место выполнения работ: Челябинская область, г. Копейск, пр. Славы, д 19.
4.3. Качество, технические характеристики работ, результаты работ и иные показатели должны соответствовать Приложениям  к Договору, условиям Договора, строительным нормам и правилам, требованиям охраны труда, пожарной безопасности, сохранения окружающей среды, санитарным нормам и правилам, и иным нормам, ГОСТам, ТУ, требования которых Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ по настоящему Договору.
4.4. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими восстановление или замену составных частей, восстановление потребительских свойств), произведенными не ранее 2025 года.
4.5. До начала выполнения работ Подрядчик передает Заказчику в письменной форме список представляющих его лиц, с указанием их полномочий при производстве работ по настоящему Договору.
4.6. Подрядчик не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала выполнения работ обязан представить Заказчику список работников, с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных данных (номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации, дата рождения).
4.7. Работы выполняются по рабочим дням. Работы в выходные дни производятся Подрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком.
4.8. Проход работников Подрядчика на объект, их перемещение по объекту должно осуществляться в соответствии с установленным Заказчиком порядком.
4.9. При необходимости освобождение помещений на объекте от имущества, препятствующего выполнению работ, осуществляется силами Подрядчика, за счет средств Подрядчика.
4.10. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.
4.11. Приобретение, доставку, разгрузку, складирование, охрану всех материалов, оборудования, изделий, используемых в процессе выполнения работ, Подрядчик производит своими силами и за свой счёт.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Заказчик осуществляет приемку результатов выполненных работ своими силами или с привлечением организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор).  от имени Заказчика (при его наличии) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления подрядчиком готовности выполненных работ.
5.2. Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) календарных дня должен письменно уведомить Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Уведомление должно быть также направлено по электронной почте: common@sfera74.ru
5.3. Заказчик извещает Подрядчика о дате (датах) приемки. Подрядчик имеет право направить своего представителя для наблюдения за процедурой приемки, известив об этом Заказчика. В случае поступления Заказчику извещения от Подрядчика о направлении своего представителя приемка должна быть осуществлена только в присутствии представителя Подрядчика.
5.4. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые будут установлены в ходе использования результата работы.
5.5.В случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков) Заказчик извещает Подрядчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Подрядчику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: ___________. 
5.6. Подрядчик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.7. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с выполненными работами документы, указанные в п. 3.4.9Договора.
5.8. По окончании приемки результатов выполненных работ Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2, КС-3) либо направляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае обнаружения несоответствия результатов работ условиям Договора акт сдачи-приемки выполненных работ не подписывается до устранения Подрядчиком недостатков.
5.9. Датой исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.1.1. Договора, считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний.
5.10. Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2, КС-3) подписывается Сторонами в двух экземплярах, один из которых передается Подрядчику, а второй - Заказчику.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.
Размер пени составляет 0,1 % от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства.
Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % цены договора.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
Размер пени составляет 1/300 (одну трехсотую) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства.
Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.5. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 0,1 % цены договора. 
6.6. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области в соответствии с действующим законодательством.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026 г.
 Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных договором, а также от ответственности за нарушение условий договора.
8.2. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:
а) сроки исполнения обязательств по договору;
б) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора.
8.3. Любые изменения и дополнения к договору являются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме, по согласованию Сторон.
8.4. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном договором и гражданским законодательством.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.
9.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.9.1. Договора, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.
9.4. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.9.3. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10.1. Срок гарантии на результат выполненных работ и используемые при выполнении работ материалы составляет: не менее 60 месяцев с даты подписания итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2).
10.2. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2, КС-3). Гарантия должна распространяться на весь объем работ.
10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в извещении. Извещение направляется Заказчиком в порядке и в сроки, предусмотренные п. 5.5. Договора. При этом гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Подрядчика об этих недостатках.
10.4. В случае отказа Подрядчика от оплаты расходов, указанных в п. 10.3. Договора, размер устранения недостатков будет удержан Заказчиком самостоятельно из суммы, указанной в п. 2.1. Договора.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
[bookmark: sub_1]11.1. Каждая из сторон договора подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.
11.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п. 12.1, в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.
11.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.
11.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:
11.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон договора, их руководства, работников или посредников, действующих по договору.
11.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.
11.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство РФ.
11.5. В случае возникновения у стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.
Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
11.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
12.2. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.
Срок ответа на входящий документ в рамках Договора не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.
12.3. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
12.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.
12.5. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.
12.6. Подрядчик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Договоре. 
При изменении у Подрядчика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Договору Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
13.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями:
[bookmark: _GoBack]- Локальный сметный расчет (Смета) 02-01-01 (Капитальный ремонт фасада);
Приложение №2 к договору:
- Визуализация фасада учебного корпуса (Приложение №2 к договору);
Приложение №3 к договору:
- Техническое задание.

14. АДРЕСА МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ,
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик _____
	Подрядчик

	Адрес места нахождения: __________
	Адрес места нахождения:

	Адрес для почтовых отправлений:
___________
	Адрес для почтовых отправлений:

	Телефон: 8__________
	Телефон (факс):

	Адрес электронной почты:
_____________
	Адрес электронной почты:

	Реквизиты:
_____________
                              
Директор ________
_____________/_____________
	Платежные реквизиты Поставщика:









Приложение № 1 к договору
от__________ № _________

Локальный сметный расчет (Смета) 02-01-01 (Капитальный ремонт фасада)
(прикладывается в виде отдельного документа)



	Заказчик
___________________
"___" ______ 20__ г.

	Подрядчик
____________________
"___" ______ 20__ г.






Приложение № 2 к договору
от__________ № _________

Визуализация фасада учебного корпуса (Приложение №2 к договору) 
(прикладывается в виде отдельного документа)



Приложение № 3 к договору
от__________ № _________


Техническое задание

1. Место выполнения работ: Челябинская область, г. Копейск, пр. Славы, д 19.
1. Сроки (периоды) выполнения работ: с даты заключения договора по 30.09.2026 года.  Допускается досрочное выполнение работ. Работы по договору выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, договором, не вправе приостанавливать выполнение работ.
3. Объем и виды выполняемых работ: в соответствии с настоящим Техническим заданием (Приложение №3 к настоящему Договору), Локальным сметным расчетом (Сметой) 02-01-01 (Капитальный ремонт фасада) (Приложение №1 к договору), Визуализацией фасада учебного корпуса (Приложение №2 к договору).
4. Материалы, используемые при выполнении работ: Цвет, текстура (далее – образцы) должны быть идентичны  указанным в Приложениях к договору. Все материалы, имеющие цвет и текстуру (фактуру) должны быть согласованы с Заказчиком.
1. Порядок согласования: подрядчик направляет заказчику образцы до начала их применения. Заказчик рассматривает их в течение 2-х рабочих дней с момента получения. При наличии их отличия от образцов, предоставляемых для осмотра, подрядчик должен устранить несоответствия в течение 3 рабочих дней.
5. Требования к выполнению работ:
5.1. Работы должны выполнятся в соответствии с настоящим договором и Приложениям к нему.
5.2. Все работы должны выполняться в соответствии с нормами пожарной, санитарной, экологической безопасности. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика и представлять угрозу для сотрудников и посетителей Заказчика. 
5.3. Применяемые инструменты, оборудование должны быть исправны. 
5.4. Выполнение, качество и результат работ должны соответствовать строительным нормам и правилам Российской Федерации (СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»).
5.5. В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровью людей, Подрядчик должен оповестить об этом всех присутствующих и предпринять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается после устранения причин возникновения опасности.
5.6. Размещение Подрядчиком строительного мусора, образовавшегося в результате выполнения работ, в помещениях Заказчика на срок более 1 суток не допускается.
5.7. Размещение Подрядчиком строительного мусора, образовавшегося в результате выполнения работ, на территории или контейнерной площадке, расположенной рядом с объектом Заказчика, не допускается.
5.8. Все демонтажные работы, выполняемые Подрядчиком на объекте Заказчика, должны согласовываться с Заказчиком перед началом демонтажных работ.
К работам по монтажу электрооборудования допускается электротехнический персонал, имеющий группу допуска по электробезопасности не ниже III (действующее удостоверение проверки знаний).
6. Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
6.1. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий, материалов. Все необходимое для производства работ приобретается Подрядчиком за свой счет.
6.2. Применяемые строительные материалы, изделия и оборудование (в том числе их характеристики) должны соответствовать с настоящим договором и Приложениям к нему.
6.3. Все материалы, используемые при выполнении закупаемых работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь документ изготовителя, содержащий все существенные технические характеристики, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество, если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Все материалы, используемые при выполнении закупаемых работ, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов изготовления, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Используемые при выполнении закупаемых работ материалы должны соответствовать требованиям российского законодательства в области строительства. И отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности.
[bookmark: _Hlk217635519]6.5. К товарным знакам, указанным в локальном сметном расчете, ведомости объемов работ и материалов применять «или эквивалент». Ссылки на наименование поставщиков материалов и изделий в локальном сметном расчете указаны для определения начальной (максимальной) цены договора, носят информационный характер и не являются обязательными для использования при подготовке заявки на участие в запросе котировки и при реализации проекта.
7. Требование к Подрядчику:
7.1. Подрядчик обязан обеспечить объект выполнения работ необходимыми материально-техническими ресурсами и инструментами;
7.2. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан осуществить все необходимые замеры и согласовать с Заказчиком.
7.3. Подрядчик обязан обеспечить своими силами уборку ежедневно на протяжении всего периода выполнения работ, в том числе:
7.3.1. сбор крупного мусора v класса опасности;
7.3.2. удаление бетонной крошки, песка, цементной пыли с пола и горизонтальных поверхностей;
7.3.3. удаление пыли со стен и потолков;
7.3.4. удаление пятен цементного раствора, мастик, шпаклевки, красок с твердых напольных покрытий, стен, дверей, деталей интерьера;
7.3.5. очистку всех поверхностей от строительных загрязнений.
7.3.6. вывоз строительных отходов v класса опасности. Подрядчик обязан осуществить вывоз (транспортирование) и передачу мусора уполномоченному лицу для размещения в специально отведенном месте в соответствии с требованиями ФЗ-89  от 24.06.1998 года «Об отходах производства и потребления» с последующим, до передачи результатов выполнения работ Заказчику, с предоставлением документов, подтверждающих объем мусора v класса опасности , переданного для размещения  ( копии договоров, накладных, счетов при необходимости). 
7.4. С начала работ и вплоть до приемки выполненных работ Подрядчик несет полную ответственность за сохранность имущества, материалов, строительной техники, инструментов, применяемых для выполнения работ.
7.5. Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком места складирования строительных материалов. 
7.6. Транспортировка рабочих на место проведения работ обеспечивается Подрядчиком.
7.7. Подрядчик обязан сдать Заказчику каждые скрытые работы, выполняемые Подрядчиком, в следующем порядке:
7.7.1. подрядчик уведомляет в письменной форме Заказчика о готовности к сдаче работ, скрываемых последующими работами (работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе, как сразу после их выполнения, но не позднее момента начала выполнения последующих работ), не менее чем за сутки до начала выполнения последующих работ;
7.7.2. если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика (действие настоящего пункта не распространяется на случаи, если Заказчик, уведомленный в порядке, установленным пунктом 7.7.1. настоящего технического задания о необходимости принятия скрытых работ, не явился для приемки скрытых работ в установленный срок);
7.7.3. приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ. Срок оформления Акта составляет не более двух дней с даты приемки Заказчиком скрытых работ.
7.8. В течение 5 рабочих дней с даты заключения договора Подрядчик направляет Заказчику уведомление о назначении ответственного представителя для организации выполнения работ на объекте, их координации и согласования с Заказчиком. В уведомлении должны содержаться: фамилия, имя, отчество представителя, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, копия распорядительного документа о назначении представителя.
8. Порядок выполнения работ: подрядчик согласовывает с заказчиком режим работы персонала при выполнении работ и предоставляет, и согласовывает с заказчиком график выполнения работ по договору, с учетом графика работы учреждения.
Порядок согласования графика выполнения работ: подрядчик письменно направляет заказчику график выполнения работ в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора. Заказчик рассматривает график и согласовывает график, либо выставляет замечания к графику, в течение 2-х рабочих дней с момента получения его от подрядчика. При наличии замечаний к графику подрядчик должен устранить замечания или письменно обосновать отсутствие необходимости в устранении замечаний в течение 1-го рабочих дней с момента получения их от заказчика.
9. Требования к безопасности и качеству работ.
9.1. Все работы должны соответствовать требованиям действующих норм и правил в строительстве, указанным в п. 9.2. 
9.2. Выполнение работ не должно угрожать безопасности жизни и здоровья сотрудников и посетителей.
9.3. Работы должны соответствовать требованиям, установленным следующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами Российской Федерации:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2024);
- Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- ГОСТ 14254-2015(IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;
- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (с изменениями и дополнениями);
- ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные» (с изменениями и дополнениями);
- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
-  ГОСТ Р 50571.23-2024 (МЭК 60364-7-704:2017). Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки зданий;
- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
- СП 118.13330.2022. Общественные здания и сооружения»
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»  (утв. постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123);
а также иными действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами, соответствующими предмету договора и требованиям к материалам, используемых при выполнении работ.
 9.5. К выполнению работ должен привлекаться подготовленный персонал, знающий правила пожарной безопасности, правила безопасности труда, правила приемов оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, правила применения средств защиты.
9.6. Вся полнота ответственности за соблюдением (несоблюдением) норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда при выполнении работ возлагается на Подрядчика. Заказчик не несет ответственности за несоблюдение Подрядчиком и его персоналом правил техники безопасности, пожарной безопасности и правил охраны труда.
9.7. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах подрядчиком оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

10. Требования по объему гарантий качества работ:
10.1. Срок гарантии на результат выполненных работ и используемые при выполнении работ материалы составляет: не менее 60 месяцев с даты подписания итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2).
10.2. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2, КС-3). Гарантия должна распространяться на весь объем работ.
10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в извещении. Извещение направляется Заказчиком в порядке и в сроки, предусмотренные п. 5.5. Договора. При этом гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Подрядчика об этих недостатках.
10.4. В случае отказа Подрядчика от оплаты расходов, указанных в п. 10.3. Договора, размер устранения недостатков будет удержан Заказчиком самостоятельно из суммы, указанной в п. 2.1. Договора.

	Заказчик
___________________
"___" ______ 20__ г.

	Подрядчик
____________________
"___" ______ 20__ г.




