Контракт №____
на выполнение работ по капитальному ремонту помещений Клуба "Шершни" по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а. ЛОТ №1

г. Челябинск                                                                                                    «____»___________ 2026 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Челябинская централизованная клубная система», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кудрявцевой Елены Викторовны, действующего на основании Устава, и 
_______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту помещений Клуба "Шершни" по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а, в соответствии со сметой контракта (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Работы по капитальному ремонту должны быть выполнены Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.
1.3. Место выполнения работ: помещения Клуба "Шершни" по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а.
ИКЗ: 263745327089774530100100300000000244

2. Цена контракта и порядок расчета
[bookmark: _GoBack]2.1. Общая цена контракта составляет: _________________(_____________________) руб._____ коп., в том числе НДС____(если предусмотрен).. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок действия контракта. Коэффициент перерасчета_____________________________
2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость выполнения работ по ремонту, а так же затраты на приобретение Подрядчиком материалов, уплату налогов, обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате, транспортные расходы, а также иные расходы, связанные с выполнением работ.
2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком
2.4. Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами акта выполненных работ (КС-2), на основании выставленного Подрядчиком счета.
2.5. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Обеспечить качество выполненных работ, в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к данному виду работ.
3.1.2. В течение 2 рабочих дней с момента окончания выполнения работ оформить и предоставить Заказчику акты по форме КС2, счета.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Требовать оплату за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.2.2. Вносить предложения по улучшению качества и порядка выполнения работ Заказчику.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Оплатить выполненные надлежащим образом работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Осуществлять контроль за порядком и качеством выполнения работ.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. Приёмка выполненных работ на соответствие их объему, качеству и иным условиям контракта, осуществляется ответственным лицом Заказчика, в течение 2 календарных дней, с момента предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих факт выполненных работ. Результаты приемки выполненных работ отражаются в акте выполненных работ по форме КС2.
4.2. Заказчик осуществляет проверку выполненных работ на соответствие их требованиям объему, качеству и иным требованиям, установленным настоящим контрактом.
4.3. Заказчик в течение 2 календарных дней со дня получения акта выполненных работ обязан подписать его или предоставить мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт обнаруженных недостатков с перечнем недостатков и сроков их устранения.
4.4. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акта выполненных работ.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством.
5.2.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №  570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №  1063» (далее - постановлением № 1042) установлен порядок.
5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 10% цены контракта.
 5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере  1000 рублей. 
 5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы  1000 рублей.
5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.8. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
5.10. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком письменной претензии об уплате штрафных санкций.

6. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства
6.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы – 18 месяцев от момента подписания сторонами Документа о  приемке.
6.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
6.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
6.5. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
6.6. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
6.7. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
6.8. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
6.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
6.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта. 
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по контракту, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.
7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне контракта, не выполнившей свои обязательства по контракту.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках контракта.
8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

9. Расторжение Контракта
9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
9.2. Изменение условий контракта допускаются по письменному соглашению Сторон в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами и оформляются дополнительным соглашением.
9.3. Расторжение контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения контракта.
9.4. При расторжении контракта по соглашению сторон, контракт считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении.
9.5. При расторжении настоящего контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения настоящего контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в следующих случаях:
- задержки выполненных работ в полном объеме более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушений Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ.

10. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2026 г. 

11. Прочие условия
11.1. Контракт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика. 
11.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
11.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3-х рабочих дней с даты такого изменения.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12. Реквизиты Сторон
	«Заказчик»
МБУК «Челябинская ЦКС»
454930, г. Челябинск, Центральный район, ул. Пионерская, 2А (п. Сосновка)
Телефон: +7(351)730-79-49
Эл. почта: dks@kultura174.ru
ИНН/КПП         7453270897/745301001
Комитет финансов города Челябинска 
л/с 2147400548Н
БИК 017501500 
к/сч 40102810645370000062
ОКЦ №5 УГУ Банка России/УФК по Челябинской области г. Челябинск
р/сч 03234643757010006900


Директор 

_____________________ Е.В. Кудрявцева

	«Подрядчик»
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Приложение № 1 к контракту
от «____» ____________ 2026 г. №


	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.1

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 16.04.2025 № 61

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	74. Челябинская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Челябинская область

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а. Клуб "Шершни"

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт помещений Клуба "Шершни" по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а.

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общестроительные работы.

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	I квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	448,54
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	367,66
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	99,12
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	5,03
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	261,51
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	12,11
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. ТАМБУР

	ПОТОЛОК

	1
	ГЭСНр62-04-005-05
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2
	0,0535
	1
	0,0535
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5,35 / 100

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	25,7
	
	1,37495
	
	
	377,31
	
	518,78

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	518,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	518,78

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	466,90

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	238,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 884,49
	 
	1 224,32

	2
	ГЭСН10-01-093-01
	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком
	100 м2
	0,0535
	1
	0,0535
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5,35 / 100

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	8,98
	
	0,48043
	
	
	405,01
	
	194,58

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,06
	
	0,00321
	30,61
	1,63
	49,89
	
	0,16

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,00321
	
	
	411,93
	
	1,32

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,00749
	
	
	666,49
	
	4,99

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,00749
	
	
	463,85
	
	3,47

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	7,48
	
	0,40018
	4,52
	1,4
	6,33
	
	2,53

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,000535
	35,71
	0,85
	30,35
	
	0,02

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	1
	
	0,0535
	56,11
	1,65
	92,58
	
	4,95

	Н
	14.2.06.01
	Антисептик
	кг
	13,8
	
	0,7383
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	212,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	199,37

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	193,79

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	93,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 327,48
	 
	499,02

	3
	ФСБЦ-14.2.02.11-1014
	Состав огнезащитный штукатурный на основе вспученного перлита, армирующего волокна, цементного вяжущего и целевых добавок для стальных и железобетонных конструкций
	кг
	0,72225
	1
	0,72225
	102,37
	1,28
	131,03
	 
	94,64

	 
	
	Объем=5,35*0,135

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 1 ТАМБУР
	1 817,98

	Раздел 2. САНУЗЛЫ

	ПОТОЛОК

	47
	ГЭСН15-01-047-15
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,091
	1
	0,091
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9,1 / 100

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	102,46
	
	9,32386
	
	
	453,47
	
	4 228,09

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,76
	
	0,06916
	37,32
	1,63
	60,83
	
	4,21

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,76
	
	0,06916
	
	
	411,93
	
	28,49

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	4,58
	
	0,41678
	
	
	666,49
	
	277,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,58
	
	0,41678
	
	
	463,85
	
	193,32

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,782
	
	0,253162
	
	
	7,88
	
	1,99

	Н
	01.6.04.02
	Панели потолочные с комплектующими
	м2
	103
	
	9,373
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 733,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 449,90

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	4 004,91

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	1 853,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116 397,47
	 
	10 592,17

	48
	ТЦ_01.6.04.02_74_7447303576_13.10.2025_02
	Подвесной потолок ARMSTRONG  RETAIL 90RH Board 600x600x12 мм
	шт.
	25
	1
	25
	 
	 
	138,13
	 
	3 453,25

	 
	
	Объем=округл(9,1/(0,6*0,6);0)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 453,25

	49
	ТЦ_09.2.02.01_74_7447303576_13.10.2025_02
	Подвесная система Т 15/38 GL15 белый А903оц
	м
	36,71
	1
	36,71
	 
	 
	48,45
	 
	1 778,60

	 
	
	Объем=(120/180/0,6+71/180/1,2+19/180/3,7)*25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 778,60

	50
	ТЦ_09.2.02.01_74_7447303576_13.10.2025_02
	Уголок PL 19х19-Е белый оцинк.
	м
	1,39
	1
	1,39
	 
	 
	22,38
	 
	31,11

	 
	
	Объем=30/180/3*25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 2 САНУЗЛЫ
	15 855,13

	Раздел 3. ЗАЛ

	ПОТОЛОК

	53
	ГЭСНр54-01-003-02
	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры (демонтаж потолков: плиты ДСП 3мм )
	100 м2
	2,033
	1
	2,033
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=203,3 / 100

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14,79
	
	30,06807
	
	
	377,31
	
	11 344,98

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,09
	
	0,18297
	37,32
	1,63
	60,83
	
	11,13

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,18297
	
	
	411,93
	
	75,37

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,35
	
	0,71155
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 431,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 420,35

	 
	Пр/812-088.0-1
	НР Перекрытия (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	10 506,72

	 
	Пр/774-088.0
	СП Перекрытия (ремонтно-строительные)
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	6 738,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 105,37
	 
	28 676,21

	54
	ГЭСНр54-01-003-01
	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок
	100 м2
	2,033
	1
	2,033
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=203,3 / 100

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	28,87
	
	58,69271
	
	
	364,85
	
	21 414,04

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,8
	
	1,6264
	37,32
	1,63
	60,83
	
	98,93

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,8
	
	1,6264
	
	
	411,93
	
	669,96

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	2,39
	
	4,85887
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 182,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 084,00

	 
	Пр/812-088.0-1
	НР Перекрытия (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	20 317,28

	 
	Пр/774-088.0
	СП Перекрытия (ремонтно-строительные)
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	13 029,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 314,20
	 
	55 529,77

	55
	ГЭСНр62-04-005-05
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=203,3 / 100

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	25,7
	
	51,4
	
	
	377,31
	
	19 393,73

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 393,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 393,73

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	17 454,36

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	8 921,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 884,61
	 
	45 769,21

	56
	ГЭСН10-01-093-01
	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком
	100 м2
	2,033
	1
	2,033
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=203,3 / 100

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	8,98
	
	18,25634
	
	
	405,01
	
	7 394,00

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,06
	
	0,12198
	30,61
	1,63
	49,89
	
	6,09

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,12198
	
	
	411,93
	
	50,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,28462
	
	
	666,49
	
	189,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,28462
	
	
	463,85
	
	132,02

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	7,48
	
	15,20684
	4,52
	1,4
	6,33
	
	96,26

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,02033
	35,71
	0,85
	30,35
	
	0,62

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	1
	
	2,033
	56,11
	1,65
	92,58
	
	188,22

	Н
	14.2.06.01
	Антисептик
	кг
	13,8
	
	28,0554
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 057,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 576,27

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	7 364,13

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	3 541,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 327,69
	 
	18 963,20

	57
	ФСБЦ-14.2.02.11-1014
	Состав огнезащитный штукатурный на основе вспученного перлита, армирующего волокна, цементного вяжущего и целевых добавок для стальных и железобетонных конструкций
	кг
	27,4455
	1
	27,4455
	102,37
	1,28
	131,03
	 
	3 596,18

	 
	
	Объем=203,3*0,135

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 596,18

	Ямы сценические

	76
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,0376
	1
	0,0376
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,76 / 100

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88,5
	
	3,3276
	
	
	361,74
	
	1 203,73

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 203,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 203,73

	 
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	0,9
	80,1
	
	
	
	
	964,19

	 
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	
	
	409,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 542,29
	 
	2 577,19

	77
	ФСБЦ-02.3.01.05-0432
	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, средний
	м3
	4,512
	1
	4,512
	1 154,25
	0,84
	969,57
	 
	4 374,70

	 
	
	Объем=3,76*1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 374,70

	79
	ГЭСН11-01-011-03
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
	100 м2
	2,03
	1
	2,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=203 / 100

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	36,6
	
	74,298
	
	
	377,31
	
	28 033,38

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,27
	
	2,5781
	37,32
	1,63
	60,83
	
	156,83

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,27
	
	2,5781
	
	
	411,93
	
	1 062,00

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	4,05
	
	8,2215
	8,54
	1,62
	13,83
	
	113,70

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	
	7,105
	35,71
	0,85
	30,35
	
	215,64

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	2,04
	
	4,1412
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 581,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 095,38

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	29 328,14

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	16 075,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 938,37
	 
	74 984,89

	80
	ГЭСН11-01-011-04
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 ( поправка на толщину +80мм)
	100 м2
	2,03
	1
	2,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=203 / 100

	 
	
	до толщины 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	0,44
	16
	14,2912
	
	
	377,31
	
	5 392,21

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	16
	6,8208
	37,32
	1,63
	60,83
	
	414,91

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,21
	16
	6,8208
	
	
	411,93
	
	2 809,69

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	2
	16
	64,96
	8,54
	1,62
	13,83
	
	898,40

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	0,51
	16
	16,5648
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 515,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 201,90

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	8 267,52

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	4 531,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 992,26
	 
	22 314,28

	81
	ФСБЦ-04.1.02.05-0110
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2
	м3
	20,7
	1
	20,7
	 
	 
	4 502,34
	 
	93 198,44

	 
	
	Объем=4,14+16,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 198,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 3 ЗАЛ
	349 984,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	213 357,39

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	99 117,52

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 275,62

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5 025,89

	 
	
	               Материалы
	106 938,36

	 
	
	     Строительные работы
	367 657,18

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	99 117,52

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 275,62

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	5 025,89

	 
	
	               материалы
	106 938,36

	 
	
	               накладные расходы
	98 867,94

	 
	
	               сметная прибыль
	55 431,85

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	104 143,41

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	98 867,94

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	55 431,85

	 
	
	     НДС 22%
	80 884,58

	 
	
	ВСЕГО по смете
	448 541,76

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	5 262,96

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	261,51316
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	12,11151
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