Контракт №____

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений Клуба "Шершни" по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а. ЛОТ №3

г. Челябинск                                                                                                    «____»___________ 2026 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Челябинская централизованная клубная система», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кудрявцевой Елены Викторовны, действующего на основании Устава, и

_______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту помещений Клуба "Шершни" по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а, в соответствии со сметой контракта (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Работы по капитальному ремонту должны быть выполнены Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

1.3. Место выполнения работ: помещения Клуба "Шершни" по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а.

ИКЗ: 263745327089774530100100300000000244

2. Цена контракта и порядок расчета

2.1. Общая цена контракта составляет: ____________________(_________________________) руб. ______ коп., в том числе НДС_____% (если предусмотрен). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок действия контракта. Коэффициент перерасчета_________________

2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость выполнения работ по ремонту, а так же затраты на приобретение Подрядчиком материалов, уплату налогов, обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате, транспортные расходы, а также иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком

2.4. Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами акта выполненных работ (КС-2), на основании выставленного Подрядчиком счета.

2.5. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Обеспечить качество выполненных работ, в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к данному виду работ.

3.1.2. В течение 2 рабочих дней с момента окончания выполнения работ оформить и предоставить Заказчику акты по форме КС2, счета.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать оплату за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.2.2. Вносить предложения по улучшению качества и порядка выполнения работ Заказчику.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Оплатить выполненные надлежащим образом работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Осуществлять контроль за порядком и качеством выполнения работ.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. Приёмка выполненных работ на соответствие их объему, качеству и иным условиям контракта, осуществляется ответственным лицом Заказчика, в течение 2 календарных дней, с момента предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих факт выполненных работ. Результаты приемки выполненных работ отражаются в акте выполненных работ по форме КС2.

4.2. Заказчик осуществляет проверку выполненных работ на соответствие их требованиям объему, качеству и иным требованиям, установленным настоящим контрактом.

4.3. Заказчик в течение 2 календарных дней со дня получения акта выполненных работ обязан подписать его или предоставить мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт обнаруженных недостатков с перечнем недостатков и сроков их устранения.

4.4. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акта выполненных работ.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством.

5.2.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №  570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №  1063» (далее - постановлением № 1042) установлен порядок.

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 10% цены контракта.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере  1000 рублей.

5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы  1000 рублей.

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.8. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.10. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком письменной претензии об уплате штрафных санкций.

6. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства

6.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы – 18 месяцев от момента подписания сторонами Документа о  приемке.

6.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

6.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

6.5. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

6.6. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

6.7. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.

6.8. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

6.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по контракту, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне контракта, не выполнившей свои обязательства по контракту.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках контракта.

8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

9. Расторжение Контракта

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Изменение условий контракта допускаются по письменному соглашению Сторон в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами и оформляются дополнительным соглашением.

9.3. Расторжение контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения контракта.

9.4. При расторжении контракта по соглашению сторон, контракт считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении.

9.5. При расторжении настоящего контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения настоящего контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в следующих случаях:

- задержки выполненных работ в полном объеме более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушений Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ.

10. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2026 г.

11. Прочие условия

11.1. Контракт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

11.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

11.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3-х рабочих дней с даты такого изменения.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12. Реквизиты Сторон

| «Заказчик» МБУК «Челябинская ЦКС» 454930, г. Челябинск, Центральный район, ул. Пионерская, 2А (п. Сосновка) Телефон: +7(351)730-79-49 Эл. почта: dks@kultura174.ru ИНН/КПП 7453270897/745301001 Комитет финансов города Челябинска л/с 2147400548Н БИК 017501500 к/сч 40102810645370000062 ОКЦ №5 УГУ Банка России/УФК по Челябинской области г. Челябинск р/сч 03234643757010006900 Директор _____________________ Е.В. Кудрявцева | «Подрядчик» |
| --- | --- |

Приложение № 1 к контракту

от «____» ____________ 2026 г. №

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 16.04.2025 № 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 74. Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а. Клуб "Шершни" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещений Клуба "Шершни" по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3а. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 558,48 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 457,77 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 101,45 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 3,51 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 227,11 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 7,68 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ТАМБУР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  |  |  | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 0,46092 |  |  | 443,08 |  | 204,22 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,005 | 1,25 | 0,000375 | 37,32 | 1,63 | 60,83 |  | 0,02 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,005 | 1,25 | 0,000375 |  |  | 411,93 |  | 0,15 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,00225 |  |  | 666,49 |  | 1,50 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,00225 |  |  | 463,85 |  | 1,04 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5408 |  | 0,152448 |  |  | 7,88 |  | 1,20 |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,263 |  | 0,01578 | 174,13 | 1,26 | 219,40 |  | 3,46 |
|  | 01.7.15.14-0302 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 2,63 |  | 0,1578 | 88,86 | 1,26 | 111,96 |  | 17,67 |
| Н | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые |  |  |  |  | м | 101 |  | 6,06 |  |  |  |  |  |
| Уд | 11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,16 |  | 0,0096 | 1 815,16 | 1,06 | 1 924,07 |  | 18,47 |
| Уд | 11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,4 |  | 0,024 | 1 448,40 | 1,06 | 1 535,30 |  | 36,85 |
| Уд | 11.3.03.14-0031 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,14 |  | 0,0084 | 1 275,12 | 1,06 | 1 351,63 |  | 11,35 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,41 |
|  | Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  |  |  | 207,05 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 113,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 163,33 |  | 549,80 |
| 1 | ТЦ_11.3.03.06_74_6671065416_13.10.2025_02 | Плинтус напольный из ПВХ, высота 80 мм |  |  |  |  | м | 6,06 | 1 | 6,06 |  |  | 96,58 |  | 585,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585,27 |
| 2 | ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 73,57 |  | 441,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,42 |
| 3 | ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02 | Заглушки для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 50,16 |  | 300,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,96 |
| 4 | ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 50,16 |  | 50,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,16 |
|  |  | Всего по разделу 1 ТАМБУР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 927,61 |
| Раздел 2. ХОЛЛ- ВЕСТИБЮЛЬ, БИБЛИОТЕКА , КАБИНЕТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ГЭСН15-01-047-15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля |  |  |  |  | 100 м2 | 1,2943 | 1 | 1,2943 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(19,7*6,57) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 102,46 |  | 132,613978 |  |  | 453,47 |  | 60 136,46 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,76 |  | 0,983668 | 37,32 | 1,63 | 60,83 |  | 59,84 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,76 |  | 0,983668 |  |  | 411,93 |  | 405,20 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,58 |  | 5,927894 |  |  | 666,49 |  | 3 950,88 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,58 |  | 5,927894 |  |  | 463,85 |  | 2 749,65 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,782 |  | 3,6007426 |  |  | 7,88 |  | 28,37 |
| Н | 01.6.04.02 | Панели потолочные с комплектующими |  |  |  |  | м2 | 103 |  | 133,3129 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 330,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 291,31 |
|  | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  | 56 962,18 |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  | 26 360,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 397,60 |  | 150 653,41 |
| 31 | ТЦ_01.6.04.02_74_7447303576_13.10.2025_02 | Подвесной потолок ARMSTRONG RETAIL 90RH Board 1200x600x14 мм |  |  |  |  | шт. | 185 | 1 | 185 |  |  | 501,50 |  | 92 777,50 |
|  |  | Объем=округл(133,312/(1,2*0,6);0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 777,50 |
| 32 | ТЦ_09.2.02.01_74_7447303576_13.10.2025_02 | Подвесная система 24 Албес Норма белый матовый |  |  |  |  | м | 197,92 | 1 | 197,92 |  |  | 21,25 |  | 4 205,80 |
|  |  | Объем=(110/520/0,6+420/520/1,2+85/520/3,7)*185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 205,80 |
| 33 | ТЦ_09.2.02.01_74_7447303576_13.10.2025_02 | Уголок PLL А6 /А8 белый стальной А903 |  |  |  |  | м | 10,28 | 1 | 10,28 |  |  | 48,17 |  | 495,19 |
|  |  | Объем=30/180/3*185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,19 |
| ПОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  |  |  | 100 м | 0,418 | 1 | 0,418 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=41,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 3,211076 |  |  | 443,08 |  | 1 422,76 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,005 | 1,25 | 0,0026125 | 37,32 | 1,63 | 60,83 |  | 0,16 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,005 | 1,25 | 0,0026125 |  |  | 411,93 |  | 1,08 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,015675 |  |  | 666,49 |  | 10,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,015675 |  |  | 463,85 |  | 7,27 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5408 |  | 1,0620544 |  |  | 7,88 |  | 8,37 |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,263 |  | 0,109934 | 174,13 | 1,26 | 219,40 |  | 24,12 |
|  | 01.7.15.14-0302 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 2,63 |  | 1,09934 | 88,86 | 1,26 | 111,96 |  | 123,08 |
| Н | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые |  |  |  |  | м | 101 |  | 42,218 |  |  |  |  |  |
| Уд | 11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,16 |  | 0,06688 | 1 815,16 | 1,06 | 1 924,07 |  | 128,68 |
| Уд | 11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,4 |  | 0,1672 | 1 448,40 | 1,06 | 1 535,30 |  | 256,70 |
| Уд | 11.3.03.14-0031 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,14 |  | 0,05852 | 1 275,12 | 1,06 | 1 351,63 |  | 79,10 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 597,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 431,11 |
|  | Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  |  |  | 1 442,56 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 790,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 163,97 |  | 3 830,54 |
| 5 | ТЦ_11.3.03.06_74_6671065416_13.10.2025_02 | Плинтус напольный из ПВХ, высота 80 мм |  |  |  |  | м | 42,218 | 1 | 42,218 |  |  | 96,58 |  | 4 077,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 077,41 |
| 6 | ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм |  |  |  |  | шт | 11 | 1 | 11 |  |  | 73,57 |  | 809,27 |
|  |  | Объем=6+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809,27 |
| 7 | ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02 | Заглушки для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 50,16 |  | 300,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,96 |
| 8 | ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 50,16 |  | 50,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,16 |
| ПРОЁМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ГЭСН15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  |  |  | 100 м2 | 0,073554 | 1 | 0,073554 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(18,86*0,39) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 167,68 |  | 12,3335347 |  |  | 437,89 |  | 5 400,73 |
|  | 91.06.05-013 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,017 |  | 0,0012504 |  |  | 476,86 |  | 0,60 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,017 |  | 0,0012504 |  |  | 463,85 |  | 0,58 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,093 |  | 0,0068405 | 37,32 | 1,63 | 60,83 |  | 0,42 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,093 |  | 0,0068405 |  |  | 411,93 |  | 2,82 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0022066 |  |  | 666,49 |  | 1,47 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0022066 |  |  | 463,85 |  | 1,02 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,182 |  | 0,0133868 |  |  | 7,88 |  | 0,11 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,2 |  | 0,0147108 | 56,11 | 1,65 | 92,58 |  | 1,36 |
|  | 14.1.02.03-0002 | Клей, марка ПВА |  |  |  |  | кг | 30 |  | 2,20662 | 65,33 | 2 | 130,66 |  | 288,32 |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  |  | кг | 8,9 |  | 0,6546306 | 68,29 | 1,88 | 128,39 |  | 84,05 |
| Н | 11.2.11.01 | Листы облицовочные декоративные |  |  |  |  | м2 | 105 |  | 7,72317 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 781,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 405,15 |
|  | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  | 4 864,64 |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  | 2 251,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 345,46 |  | 12 897,36 |
| 43 | ФСБЦ-11.3.03.04-0001 | Панель декоративная пластиковая, размеры 2700х250х8 мм |  |  |  |  | м2 | 7,36 | 1 | 7,36 | 370,57 | 1,06 | 392,80 |  | 2 891,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 891,01 |
| 44 | ГЭСН10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  |  |  | 100 м | 0,048 | 1 | 0,048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,44 |  | 0,93312 |  |  | 411,93 |  | 384,38 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,00192 | 37,32 | 1,63 | 60,83 |  | 0,12 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00192 |  |  | 411,93 |  | 0,79 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 |  | 0,00672 |  |  | 666,49 |  | 4,48 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,00672 |  |  | 463,85 |  | 3,12 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 42,45 |  | 2,0376 | 241,35 | 1,24 | 299,27 |  | 609,79 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 4 |  | 0,192 | 369,80 | 1,06 | 391,99 |  | 75,26 |
| П,Н | 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ |  |  |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 077,94 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,29 |
|  | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  |  |  | 377,42 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 181,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 101,88 |  | 1 636,89 |
| 45 | ФСБЦ-11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0,2 | 1 | 0,2 | 326,12 | 1,06 | 345,69 |  | 69,14 |
|  |  | Объем=2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,14 |
| 46 | ФСБЦ-11.3.03.01-0007 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм |  |  |  |  | м | 4,8 | 1 | 4,8 | 273,79 | 1,55 | 424,37 |  | 2 036,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 036,98 |
|  |  | Всего по разделу 2 ХОЛЛ- ВЕСТИБЮЛЬ, БИБЛИОТЕКА , КАБИНЕТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 731,62 |
| Раздел 3. САНУЗЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ГЭСН17-01-010-01 | Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 21,63 | 1,15 | 0,248745 |  |  | 411,93 |  | 102,47 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,00025 | 37,32 | 1,63 | 60,83 |  | 0,02 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,00025 |  |  | 411,93 |  | 0,10 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,00175 |  |  | 666,49 |  | 1,17 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,00175 |  |  | 463,85 |  | 0,81 |
|  | 01.7.15.14-1054 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм |  |  |  |  | 100 шт | 4,04 |  | 0,0404 | 224,80 | 1,26 | 283,25 |  | 11,44 |
|  | 14.5.01.07-1000 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный |  |  |  |  | л | 7,14 |  | 0,0714 | 768,53 | 1,24 | 952,98 |  | 68,04 |
| Н | 07.2.06.02 | Люки ревизионные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,38 |
|  | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 112,58 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 63,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 990,00 |  | 359,90 |
| 52 | ФСБЦ-07.2.06.02-0002 | Люк металлический ревизионный, размеры 300х300 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 483,10 | 1 | 483,10 |  | 483,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,10 |
|  |  | Всего по разделу 3 САНУЗЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843,00 |
| Раздел 4. ЗАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  |  |  | 100 м | 0,3867 | 1 | 0,3867 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=38,67 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 2,9706294 |  |  | 443,08 |  | 1 316,23 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,005 | 1,25 | 0,0024169 | 37,32 | 1,63 | 60,83 |  | 0,15 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,005 | 1,25 | 0,0024169 |  |  | 411,93 |  | 1,00 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,0145013 |  |  | 666,49 |  | 9,66 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,0145013 |  |  | 463,85 |  | 6,73 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5408 |  | 0,9825274 |  |  | 7,88 |  | 7,74 |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,263 |  | 0,1017021 | 174,13 | 1,26 | 219,40 |  | 22,31 |
|  | 01.7.15.14-0302 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 2,63 |  | 1,017021 | 88,86 | 1,26 | 111,96 |  | 113,87 |
| Н | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые |  |  |  |  | м | 101 |  | 39,0567 |  |  |  |  |  |
| Уд | 11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,16 |  | 0,061872 | 1 815,16 | 1,06 | 1 924,07 |  | 119,05 |
| Уд | 11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,4 |  | 0,15468 | 1 448,40 | 1,06 | 1 535,30 |  | 237,48 |
| Уд | 11.3.03.14-0031 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,14 |  | 0,054138 | 1 275,12 | 1,06 | 1 351,63 |  | 73,17 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 477,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 323,96 |
|  | Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  |  |  | 1 334,55 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 731,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 164,03 |  | 3 543,73 |
| 70 | ТЦ_11.3.03.06_74_6671065416_13.10.2025_02 | Плинтус напольный из ПВХ, высота 80 мм |  |  |  |  | м | 39,0567 | 1 | 39,0567 |  |  | 96,58 |  | 3 772,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 772,10 |
| 71 | ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 73,57 |  | 294,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,28 |
| 72 | ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02 | Заглушки для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм |  |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 |  |  | 50,16 |  | 702,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702,24 |
| 73 | ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм |  |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 50,16 |  | 601,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,92 |
| 74 | ГЭСН10-01-058-01 | Демонтаж зеркал |  |  |  |  | 10 шт | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 648/пр_2022_п.144_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,28 | 0,8 | 2,0096 |  |  | 401,55 |  | 806,95 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,21 | 0,8 | 0,0672 |  |  | 1 099,19 |  | 73,87 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,21 | 0,8 | 0,0672 |  |  | 623,09 |  | 41,87 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,27 | 0,8 | 0,0864 |  |  | 666,49 |  | 57,58 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,27 | 0,8 | 0,0864 |  |  | 463,85 |  | 40,08 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0006 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21 |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,09 | 0 | 0 | 5 764,42 | 1,67 | 9 626,58 |  | 0,00 |
| П,Н | 01.7.04.11 | Скобяные изделия |  |  |  |  | компл | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 11.2.14.01 | Блоки дверные шкафные |  |  |  |  | м2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 888,90 |
|  | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  |  |  | 864,01 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 415,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 749,80 |  | 2 299,92 |
| 75 | ГЭСН10-01-043-04 | Демонтаж шведской стенки |  |  |  |  | 100 м2 | 0,16 | 1 | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 648/пр_2022_п.144_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 260 | 0,8 | 33,28 |  |  | 458,66 |  | 15 264,20 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,8 | 0,8 | 0,1024 |  |  | 666,49 |  | 68,25 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 0,8 | 0,1024 |  |  | 463,85 |  | 47,50 |
|  | 01.3.05.23-0129 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I |  |  |  |  | т | 0,0014 | 0 | 0 | 192 326,10 | 1,81 | 348 110,24 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 1,3 | 0 | 0 | 35,71 | 0,85 | 30,35 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,00293 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21 |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,33 | 0 | 0 | 16 496,03 | 1,05 | 17 320,83 |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,08 | 0 | 0 | 5 764,42 | 1,67 | 9 626,58 |  | 0,00 |
| Н | 11.1.01.10 | Наличники |  |  |  |  | м | 473 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.02.06 | Коробки дверные |  |  |  |  | м | 231 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 379,95 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 311,70 |
|  | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  |  |  | 14 882,97 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 7 158,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 882,13 |  | 37 421,14 |
| ПРОЁМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ГЭСН15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0472 | 1 | 0,0472 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(11,8*0,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 167,68 |  | 7,914496 |  |  | 437,89 |  | 3 465,68 |
|  | 91.06.05-013 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,017 |  | 0,0008024 |  |  | 476,86 |  | 0,38 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,017 |  | 0,0008024 |  |  | 463,85 |  | 0,37 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,093 |  | 0,0043896 | 37,32 | 1,63 | 60,83 |  | 0,27 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,093 |  | 0,0043896 |  |  | 411,93 |  | 1,81 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,001416 |  |  | 666,49 |  | 0,94 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,001416 |  |  | 463,85 |  | 0,66 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,182 |  | 0,0085904 |  |  | 7,88 |  | 0,07 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,2 |  | 0,00944 | 56,11 | 1,65 | 92,58 |  | 0,87 |
|  | 14.1.02.03-0002 | Клей, марка ПВА |  |  |  |  | кг | 30 |  | 1,416 | 65,33 | 2 | 130,66 |  | 185,01 |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  |  | кг | 8,9 |  | 0,42008 | 68,29 | 1,88 | 128,39 |  | 53,93 |
| Н | 11.2.11.01 | Листы облицовочные декоративные |  |  |  |  | м2 | 105 |  | 4,956 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 709,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 468,52 |
|  | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  | 3 121,67 |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  | 1 444,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 345,34 |  | 8 276,30 |
| 85 | ФСБЦ-11.3.03.04-0001 | Панель декоративная пластиковая |  |  |  |  | м2 | 4,956 | 1 | 4,956 | 370,57 | 1,06 | 392,80 |  | 1 946,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 946,72 |
| 86 | ГЭСН10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  |  |  | 100 м | 0,032 | 1 | 0,032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,44 |  | 0,62208 |  |  | 411,93 |  | 256,25 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,00128 | 37,32 | 1,63 | 60,83 |  | 0,08 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00128 |  |  | 411,93 |  | 0,53 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 |  | 0,00448 |  |  | 666,49 |  | 2,99 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,00448 |  |  | 463,85 |  | 2,08 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 42,45 |  | 1,3584 | 241,35 | 1,24 | 299,27 |  | 406,53 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 4 |  | 0,128 | 369,80 | 1,06 | 391,99 |  | 50,17 |
| П,Н | 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ |  |  |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,86 |
|  | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  |  |  | 251,61 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 121,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 101,88 |  | 1 091,26 |
| 87 | ФСБЦ-11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0,2 | 1 | 0,2 | 326,12 | 1,06 | 345,69 |  | 69,14 |
|  |  | Объем=2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,14 |
| 88 | ФСБЦ-11.3.03.01-0007 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм |  |  |  |  | м | 3,2 | 1 | 3,2 | 273,79 | 1,55 | 424,37 |  | 1 357,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 357,98 |
|  |  | Всего по разделу 4 ЗАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 376,73 |
| Раздел 5. КАБИНЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ГЭСН11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее |  |  |  |  | 100 м2 | 0,237 | 1 | 0,237 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=23,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 38,2 |  | 9,0534 |  |  | 401,55 |  | 3 635,39 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,35 |  | 0,08295 | 37,32 | 1,63 | 60,83 |  | 5,05 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,35 |  | 0,08295 |  |  | 411,93 |  | 34,17 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,5 |  | 0,1185 |  |  | 666,49 |  | 78,98 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,5 |  | 0,1185 |  |  | 463,85 |  | 54,97 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,1185 | 56,11 | 1,65 | 92,58 |  | 10,97 |
| Н | 01.6.03.04 | Линолеум |  |  |  |  | м2 | 102 |  | 24,174 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.02.04 | Состав клеящий |  |  |  |  | кг | 50 |  | 11,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 819,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 724,53 |
|  | Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  |  |  | 3 754,33 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 2 057,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 639,92 |  | 9 631,66 |
| 103 | ФСБЦ-14.1.02.04-0002 | Клей контактный однокомпонентный на основе нитрильной резины и синтетических смол для приклейки кровельных ПВХ мембран |  |  |  |  | л | 11,85 | 1 | 11,85 |  |  | 951,66 |  | 11 277,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 277,17 |
| 104 | ФСБЦ-01.6.03.04-0120 | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2 |  |  |  |  | м2 | 24,174 | 1 | 24,174 | 874,44 | 1,18 | 1 031,84 |  | 24 943,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 943,70 |
| 105 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  |  |  | 100 м | 0,1795 | 1 | 0,1795 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=17,95 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 1,378919 |  |  | 443,08 |  | 610,97 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,005 | 1,25 | 0,0011219 | 37,32 | 1,63 | 60,83 |  | 0,07 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,005 | 1,25 | 0,0011219 |  |  | 411,93 |  | 0,46 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,0067313 |  |  | 666,49 |  | 4,49 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,0067313 |  |  | 463,85 |  | 3,12 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5408 |  | 0,4560736 |  |  | 7,88 |  | 3,59 |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,263 |  | 0,0472085 | 174,13 | 1,26 | 219,40 |  | 10,36 |
|  | 01.7.15.14-0302 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 2,63 |  | 0,472085 | 88,86 | 1,26 | 111,96 |  | 52,85 |
| Н | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые |  |  |  |  | м | 101 |  | 18,1295 |  |  |  |  |  |
| Уд | 11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,16 |  | 0,02872 | 1 815,16 | 1,06 | 1 924,07 |  | 55,26 |
| Уд | 11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,4 |  | 0,0718 | 1 448,40 | 1,06 | 1 535,30 |  | 110,23 |
| Уд | 11.3.03.14-0031 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,14 |  | 0,02513 | 1 275,12 | 1,06 | 1 351,63 |  | 33,97 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,55 |
|  | Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  |  |  | 619,47 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 339,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 163,90 |  | 1 644,92 |
| 106 | ТЦ_11.3.03.06_74_6671065416_13.10.2025_02 | Плинтус напольный из ПВХ, высота 80 мм |  |  |  |  | м | 18,1295 | 1 | 18,1295 |  |  | 96,58 |  | 1 750,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 750,95 |
| 107 | ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 73,57 |  | 73,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,57 |
| 108 | ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02 | Заглушки для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 50,16 |  | 50,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,16 |
| 109 | ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 50,16 |  | 300,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,96 |
| ПРОЁМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ГЭСН15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  |  |  | 100 м2 | 0,042 | 1 | 0,042 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(10,5*0,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 167,68 |  | 7,04256 |  |  | 437,89 |  | 3 083,87 |
|  | 91.06.05-013 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,017 |  | 0,000714 |  |  | 476,86 |  | 0,34 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,017 |  | 0,000714 |  |  | 463,85 |  | 0,33 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,093 |  | 0,003906 | 37,32 | 1,63 | 60,83 |  | 0,24 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,093 |  | 0,003906 |  |  | 411,93 |  | 1,61 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,00126 |  |  | 666,49 |  | 0,84 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,00126 |  |  | 463,85 |  | 0,58 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,182 |  | 0,007644 |  |  | 7,88 |  | 0,06 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,2 |  | 0,0084 | 56,11 | 1,65 | 92,58 |  | 0,78 |
|  | 14.1.02.03-0002 | Клей, марка ПВА |  |  |  |  | кг | 30 |  | 1,26 | 65,33 | 2 | 130,66 |  | 164,63 |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  |  | кг | 8,9 |  | 0,3738 | 68,29 | 1,88 | 128,39 |  | 47,99 |
| Н | 11.2.11.01 | Листы облицовочные декоративные |  |  |  |  | м2 | 105 |  | 4,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 301,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 086,39 |
|  | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  | 2 777,75 |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  | 1 285,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 345,24 |  | 7 364,50 |
| 111 | ФСБЦ-11.3.03.04-0001 | Панель декоративная пластиковая |  |  |  |  | м2 | 4,41 | 1 | 4,41 | 370,57 | 1,06 | 392,80 |  | 1 732,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 732,25 |
| 112 | ГЭСН10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  |  |  | 100 м | 0,0227 | 1 | 0,0227 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,27 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,44 |  | 0,441288 |  |  | 411,93 |  | 181,78 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,000908 | 37,32 | 1,63 | 60,83 |  | 0,06 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,000908 |  |  | 411,93 |  | 0,37 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 |  | 0,003178 |  |  | 666,49 |  | 2,12 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,003178 |  |  | 463,85 |  | 1,47 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 42,45 |  | 0,963615 | 241,35 | 1,24 | 299,27 |  | 288,38 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 4 |  | 0,0908 | 369,80 | 1,06 | 391,99 |  | 35,59 |
| П,Н | 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ |  |  |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,62 |
|  | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  |  |  | 178,48 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 85,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 100,88 |  | 774,09 |
| 113 | ФСБЦ-11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0,2 | 1 | 0,2 | 326,12 | 1,06 | 345,69 |  | 69,14 |
|  |  | Объем=2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,14 |
| 114 | ФСБЦ-11.3.03.01-0007 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм |  |  |  |  | м | 2,27 | 1 | 2,27 | 273,79 | 1,55 | 424,37 |  | 963,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,32 |
|  |  | Всего по разделу 5 КАБИНЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 576,39 |
| Раздел 6. КАБИНЕТ ЗАВХОЗА , СКЛАД, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (бывшая библиотека , подсобное помещение ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | ГЭСН11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее |  |  |  |  | 100 м2 | 0,242 | 1 | 0,242 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 38,2 |  | 9,2444 |  |  | 401,55 |  | 3 712,09 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,35 |  | 0,0847 | 37,32 | 1,63 | 60,83 |  | 5,15 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,35 |  | 0,0847 |  |  | 411,93 |  | 34,89 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,5 |  | 0,121 |  |  | 666,49 |  | 80,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,5 |  | 0,121 |  |  | 463,85 |  | 56,13 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,121 | 56,11 | 1,65 | 92,58 |  | 11,20 |
| Н | 01.6.03.04 | Линолеум |  |  |  |  | м2 | 102 |  | 24,684 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.02.04 | Состав клеящий |  |  |  |  | кг | 50 |  | 12,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 900,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 803,11 |
|  | Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  |  |  | 3 833,53 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 2 101,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 639,92 |  | 9 834,86 |
| 129 | ФСБЦ-14.1.02.04-0002 | Клей контактный однокомпонентный на основе нитрильной резины и синтетических смол для приклейки кровельных ПВХ мембран |  |  |  |  | л | 12,1 | 1 | 12,1 |  |  | 951,66 |  | 11 515,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 515,09 |
| 130 | ФСБЦ-01.6.03.04-0120 | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2 |  |  |  |  | м2 | 24,684 | 1 | 24,684 | 874,44 | 1,18 | 1 031,84 |  | 25 469,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 469,94 |
| 131 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  |  |  | 100 м | 0,163 | 1 | 0,163 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 1,252166 |  |  | 443,08 |  | 554,81 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,005 | 1,25 | 0,0010188 | 37,32 | 1,63 | 60,83 |  | 0,06 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,005 | 1,25 | 0,0010188 |  |  | 411,93 |  | 0,42 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,0061125 |  |  | 666,49 |  | 4,07 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,0061125 |  |  | 463,85 |  | 2,84 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5408 |  | 0,4141504 |  |  | 7,88 |  | 3,26 |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,263 |  | 0,042869 | 174,13 | 1,26 | 219,40 |  | 9,41 |
|  | 01.7.15.14-0302 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 2,63 |  | 0,42869 | 88,86 | 1,26 | 111,96 |  | 48,00 |
| Н | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые |  |  |  |  | м | 101 |  | 16,463 |  |  |  |  |  |
| Уд | 11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,16 |  | 0,02608 | 1 815,16 | 1,06 | 1 924,07 |  | 50,18 |
| Уд | 11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,4 |  | 0,0652 | 1 448,40 | 1,06 | 1 535,30 |  | 100,10 |
| Уд | 11.3.03.14-0031 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,14 |  | 0,02282 | 1 275,12 | 1,06 | 1 351,63 |  | 30,84 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,07 |
|  | Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  |  |  | 562,53 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 308,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 163,99 |  | 1 493,73 |
| 132 | ТЦ_11.3.03.06_74_6671065416_13.10.2025_02 | Плинтус напольный из ПВХ, высота 80 мм |  |  |  |  | м | 16,463 | 1 | 16,463 |  |  | 96,58 |  | 1 590,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 590,00 |
| 133 | ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 73,57 |  | 441,42 |
|  |  | Объем=5+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,42 |
| 134 | ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02 | Заглушки для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм |  |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 |  |  | 50,16 |  | 351,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,12 |
| 135 | ТЦ_11.3.03.14_74_6671065416_13.10.2025_02 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 80 мм |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 50,16 |  | 100,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,32 |
| ПРОЁМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | ГЭСН15-01-050-01 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке |  |  |  |  | 100 м2 | 0,028492 | 1 | 0,028492 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8,38*0,34) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 49,75 |  | 1,417477 |  |  | 443,08 |  | 628,06 |
|  | 91.06.05-013 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,022 |  | 0,0006268 |  |  | 476,86 |  | 0,30 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,022 |  | 0,0006268 |  |  | 463,85 |  | 0,29 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 |  | 0,0031341 | 37,32 | 1,63 | 60,83 |  | 0,19 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 |  | 0,0031341 |  |  | 411,93 |  | 1,29 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0008548 |  |  | 666,49 |  | 0,57 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0008548 |  |  | 463,85 |  | 0,40 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 7,8976 |  | 0,2250184 |  |  | 7,88 |  | 1,77 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,00011 |  | 0,0000031 | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21 |  | 0,27 |
|  | 01.7.15.14-0185 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм |  |  |  |  | т | 0,00009 |  | 0,0000026 | 104 800,96 | 1,26 | 132 049,21 |  | 0,34 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 0,5 |  | 0,014246 | 531,44 | 1,59 | 844,99 |  | 12,04 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,26 |  | 0,0074079 | 56,11 | 1,65 | 92,58 |  | 0,69 |
|  | 11.1.03.01-0064 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV |  |  |  |  | м3 | 0,005 |  | 0,0001425 | 11 821,04 | 1,05 | 12 412,09 |  | 1,77 |
|  | 14.1.02.03-0002 | Клей, марка ПВА |  |  |  |  | кг | 0,36 |  | 0,0102571 | 65,33 | 2 | 130,66 |  | 1,34 |
|  | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая |  |  |  |  | т | 0,00326 |  | 0,0000929 | 98 039,57 | 1,59 | 155 882,92 |  | 14,48 |
| Н | 11.2.04.05 | Рейки деревянные |  |  |  |  | м3 | 0,03 |  | 0,0008548 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.11.01 | Листы облицовочные декоративные |  |  |  |  | м2 | 101,4 |  | 2,8890888 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.3.03.11 | Профили декоративные для монтажа стеновых панелей |  |  |  |  | м | 128,61 |  | 3,6643561 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.5.05.01 | Олифы комбинированные |  |  |  |  | т | 0,00126 |  | 0,0000359 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,04 |
|  | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  | 567,04 |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  | 262,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 409,45 |  | 1 493,25 |
| 145 | ФСБЦ-11.3.03.04-0001 | Панель декоративная пластиковая, размеры 2700х250х8 мм |  |  |  |  | м2 | 2,8890888 | 1 | 2,8890888 | 370,57 | 1,06 | 392,80 |  | 1 134,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 134,83 |
| 146 | ГЭСН10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  |  |  | 100 м | 0,0351 | 1 | 0,0351 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,11+1,2*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,44 |  | 0,682344 |  |  | 411,93 |  | 281,08 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,001404 | 37,32 | 1,63 | 60,83 |  | 0,09 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,001404 |  |  | 411,93 |  | 0,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 |  | 0,004914 |  |  | 666,49 |  | 3,28 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,004914 |  |  | 463,85 |  | 2,28 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 42,45 |  | 1,489995 | 241,35 | 1,24 | 299,27 |  | 445,91 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 4 |  | 0,1404 | 369,80 | 1,06 | 391,99 |  | 55,04 |
| П,Н | 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ |  |  |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 788,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,94 |
|  | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  |  |  | 275,99 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 132,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 102,28 |  | 1 196,99 |
| 147 | ФСБЦ-11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0,6 | 1 | 0,6 | 326,12 | 1,06 | 345,69 |  | 207,41 |
|  |  | Объем=6 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,41 |
| 148 | ФСБЦ-11.3.03.01-0007 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм |  |  |  |  | м | 3,51 | 1 | 3,51 | 273,79 | 1,55 | 424,37 |  | 1 489,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 489,54 |
|  |  | Всего по разделу 6 КАБИНЕТ ЗАВХОЗА , СКЛАД, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (бывшая библиотека , подсобное помещение ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 318,50 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 578,15 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 448,38 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 431,85 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 512,46 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 185,46 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457 773,85 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 448,38 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 431,85 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 512,46 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 185,46 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 990,36 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 205,34 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 960,84 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 990,36 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 205,34 |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 710,25 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 484,10 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 123,14 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 227,1107331 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 7,6817324 |  |  |  |  |  |

«Заказчик»								«Подрядчик»

Директор

____________________ Е.В. Кудрявцева