«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МАУ ДОЛ «Солнечная поляна»

_________________/А.Н. Овсянников

«__» ______________2026г.

,

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предмет договора (предмет закупки):

Проектно-изыскательные работы "Капитальный ремонт спальных корпусов №2,№4, здания клуба-столовой, прачечной, фундамента котельной и инженерных сетей территории МАУ ДОЛ "Солнечная поляна" с переводом на круглогодичный режим эксплуатации" (1 этап).

г. Челябинск

2026

| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Раздел 1 | # Информационная карта |
| Раздел 2 | # Обоснование начальной (максимальной) цены договора |
| Раздел 3 | # Проект договора |
| Раздел 4 | # Задание на проектирование |
| Раздел 5 | # Смета № 18 на ПИР |
| Раздел 6 | # Критерии оценки заявок на участие |
| Раздел 7 | # Образцы документов для заполнения участником закупки |

Примечание:

- Федеральный закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Положение о закупке – Положение о закупке товаров, работ, услуг Заказчика, утвержденное в соответствии с Типовым положением о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Челябинска (далее – Положение о закупке).

| № | РАЗДЕЛ 1 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Информация о заказчике: наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, уполномоченное лицо заказчика, ответственное за осуществление закупки | Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Солнечная поляна» города Челябинска, Юридический адрес 456518, Челябинская область, Сосновский район, территория ДОЛ Солнечная поляна, дом 5; Фактический 456518, Челябинская область, Сосновский район, территория ДОЛ Солнечная поляна, дом 5., e-mail: s_polyana3@mail.ru, тел. 8-351-270-52-45 |
|  | Предмет договора (предмет закупки) | Проектно-изыскательные работы "Капитальный ремонт спальных корпусов №2, №4, здания клуба-столовой, прачечной, фундамента котельной и инженерных сетей территории МАУ ДОЛ "Солнечная поляна" с переводом на круглогодичный режим эксплуатации" (1 этап). |
|  | Описание предмета закупки. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, единицы измерения. | В соответствии с Разделом 3. «Проект договора»,Разделом 4. «Задание на проектирование», Разделом 5 «Смета № 18 на ПИР». |
|  | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. | 456518, Челябинская область, Сосновский район, территория ДОЛ Солнечная поляна |
|  | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. | В течение 120 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора. | 5 975 849 (Пять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот сорок девять рублей, 00 копеек) |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом договора. | В соответствии с Разделом 2. «Обоснование начальной (максимальной) цены договора». |
|  | Информация о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. | В соответствии с Разделом 3. «Проект договора». |
|  | Форма, срок и порядок оплаты товара, работы, услуги. | В соответствии с Разделом 3. «Проект договора». |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями). | Российский рубль |
|  | Способ определения поставщика, подрядчика, исполнителя. | Запрос предложений в электронной форме. |
|  | Место подачи заявок участников запроса предложений в электронной форме. | Заявки на участие взапросе предложений в электронной форме направляются участником оператору электронной площадки по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанному в настоящей позиции |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Электронная торговая площадка СПЕЦТЕНДЕР (далее – ЭТП) https://etpsp.ru/ |
|  | Срок, место и порядок предоставления извещения и (или) документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором торгов за предоставление извещения и (или) документации о закупке, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления извещения и (или) документации о закупке в форме электронного документа. | Организатор торгов размещает извещение и (или) документацию о закупке на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте электронной площадки https://etpsp.ru/ Плата за предоставление извещения и (или) документации о закупке не взимается. Дата начала срока предоставления документации: «18» июня 2026г. Дата окончания срока предоставления документации: «29» июня 2026г. |
|  | Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе предложенийв электронной форме. | С даты и времени фактической публикации извещения и (или) документации о закупке о проведении настоящего запроса предложений в электронной форме |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. | 29.06.2026 в 12:00 (МСК) |
| 13 | Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. | 29.06.2026 |
|  | Дата рассмотрения вторых частей заявок запросе предложений в электронной форме | 29.06.2026 |
|  | Срок направления оператором электронной площадки информации о ценовых предложениях, дополнительных ценовых предложениях каждого участника запросе предложений в электронной форме | Оператор электронной площадки направляет информацию о ценовых предложениях, дополнительных ценовых предложениях каждого участника запроса предложений в электронной форме в дату рассмотрения вторых частей заявок запроса предложений в электронной форме |
|  | Дата подведения итогов запроса предложений в электронной форме | 30.06.2025 г |
| 14 | Требование к обеспечению заявки на участие в запросе предложений в электронной форме | Установлено требование к обеспечению заявки на участие в закупке в размере 1 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), что составляет 59 758 рублей 49копеек. Обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств или путем предоставления независимой гарантии. |
| 15 | Требование обеспечения исполнения договора. | Не установлено |
| 16. | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар. | В соответствии с Разделом 3. «Проект договора» |
|  | Размер обеспечения гарантийных обязательств, руб. | Не установлено |
|  | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств. | Не установлено |
|  | Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению, условия обеспечения гарантийных обязательств. | Не установлено |
| 17. | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки. | Не установлено |
| 18. | Требования к участникам закупки. | а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; в) отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято; г) отсутствие у участника конкурентной закупки физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; е) обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (декларируется участником закупки в случае, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты); ж) обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (декларируется участником закупки в случае использования такого результата при исполнении договора); з) участник закупки не является лицом, указанным в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном постановлением Правительства РФ от 11 мая 2022 г. № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252», а также не является организацией, находящейся под контролем лиц, обозначенных в перечне; к) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре иностранных агентов, предусмотренном Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». |
| 19. | Требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Установлено |
| 20. | Возможность привлечения субподрядчиков. | Установлена |
| 21. | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик. | Согласие участника запроса предложений на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и извещением о запросе предложений и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса предложений (согласие участника электронного запроса предложений дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки, в случае если это предусмотрено функционалом электронной площадки). |
| 22. | Обоснование начальной (максимальной) цены договора. | В соответствии с Разделом 2. «Обоснование начальной (максимальной) цены договора». |
| 23. | Информация о возможности заказчика изменить условия договора. | # В соответствии с Разделом 3. «Проект договора». |
| 24. | Порядок предоставления участникам запроса предложений в электронной форме разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке. | Любой участник конкурентной закупки, вправе направить не более трех запросов о даче разъяснений положений извещения и документации о закупке (далее - запрос). Запрос подается в форме электронного документа с использованием функционала электронной площадки в срок не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. В случае если запрос был направлен в нарушение указанного срока, заказчик, организатор торгов имеет право не давать разъяснения по такому запросу. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса заказчик, организатор торгов осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает их на электронной площадке, в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. Разъяснения положений извещения и документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. |
|  | Дата начала предоставления разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке | 18.06.2026 |
|  | Дата окончания срока предоставления разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке | 24.06.2026 |
| 25. | Срок и порядок подписания договора, в том числе указание на срок, в течение которого участник закупки, признанный победителем, обязан направить заказчику подписанный со своей стороны проект договора | Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола (изменений в протокол), составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии, ее членов, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. В случае, если документацией о закупке установлено обеспечение исполнения договора, то договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, такого обеспечения. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. Договор с победителем закупки или единственным участником закупки заключается на условиях, предусмотренных извещением, документацией о закупке. Договор по результатам торгов заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника таких торгов, заказчика. Если участник конкурентной закупки, признанный победителем, уклонился от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке, а также вправе заключить договор с участником закупки, занявшим второе место по итогам проведения конкурентной закупки. Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ второго участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора. Заказчик и участник закупки, с которым заключаются договор, могут проводить преддоговорные переговоры, в том числе путем направления участником закупок протоколов разногласий. При проведении преддоговорных переговоров сторонам запрещается принимать решения об изменении существенных условий заключаемого договор. Проведение преддоговорных переговоров не освобождает стороны от обязанности заключения договора по результатам проведения конкурентной закупки. Заказчик не обязан учитывать (полностью или частично) замечания участника закупки к положениям проекта договора, за исключением случаев наличия замечаний, касающихся внутренних противоречий в тексте проекта договора, возникших по вине заказчика. Порядок заключения договора: 1) заказчик в течение 5 календарных дней со дня, следующего за датой размещения в ЕИС итогового протокола по результатам закупки размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, в который включаются условия, предусмотренные извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается договор; 2) победитель закупки в течение 5 календарных дней с даты размещения заказчиком проекта договора размещает на электронной площадке проект договора, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя закупки, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, в случае, если требование о предоставлении такого обеспечения установлено в документации о закупке, или подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя закупки протокол разногласий (при наличии разногласий); В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем на электронной площадке протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и размещает на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке доработанного проекта договора или повторно размещенного проекта договора победитель размещает на электронной площадке проект договора, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя закупки, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя закупки и предоставления таким победителем обеспечения исполнения договора, заказчик обязан разместить на электронной площадке договор, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. С момента подписания договора ЭП уполномоченного лица заказчика договор считается заключенным. Если победитель не исполнил требования, установленные в настоящем пункте, то он признаётся уклонившимся от заключения договора. Заказчик обязан принять решение об отказе заключения договора с победителем закупки или с иным участником закупки, с которым принято решение о заключении договора, в случае если после составления итогового протокола, но до заключения договора было выявлено: 1) наличие в составе заявки такого участника закупки недостоверных сведений, предоставление которых требовалось в соответствии с условиями извещения и/или документации о закупке; 2) несоответствие участника закупки требованиям, установленным извещением и/или документацией о такой закупке. |
|  | Условия признания победителя запроса предложений в электронной форме или иного участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора | Победитель закупки считается уклонившимся от заключения договора при наступлении любого из следующих событий: - предоставление участником закупки письменного отказа от заключения договора; - непредоставление участником закупки в указанные в извещении и (или) документации сроки подписанного со своей стороны проекта договора; |
| 26. | Антидемпинговые меры | Не Установлено. |
| 27 | Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, величины значимости этих критериев, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. Перечень подтверждающих документов | В соответствии с Разделом 6. «Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме». |
| 28. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора | В соответствии с Разделом 3. «Проект договора» |
| 29. | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к товару, работе, услуге | Не установлены |
| 30. | Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, а также документы (или копии таких документов), которые должны быть представлены участниками | Требования установлены Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, основанной на членстве лиц имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, за исключением случаев, когда членство в СРО не требуется, а именно в соответствии с п.4.1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ и соответствовать совокупности следующих условий: 1) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 2) совокупный размер обязательств по указанным в абзаце первом части 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации договорам не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Количество договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, которые заключены членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается. 3) наличие у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров. Документы предоставляемые в заявке на участие в закупке: - выписка из реестра членов саморегулируемой организации, в области архитектурно-строительного проектирования, выданная НОПРИЗ, по форме, действующая на момент окончания подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. |
| 31. | Предоставление национального режима при осуществлении закупок в соответствии со ст. 3.1-4. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | Не установлены |

| Декларируемые участником запроса предложений в электронной форме сведения о его соответствии следующим требованиям | Информация, подтверждающая соответствие участника установленным требованиям |
| --- | --- |
| - непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) | Декларируемые участником запроса предложений в электронной форме сведения о его соответствии указанным требованиям |
| - неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |  |
| - отсутствие у участника конкурентной недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято |  |
| - отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации |  |
| - отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |  |
| - обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (декларируется участником закупки в случае, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты); |  |
| - обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (декларируется участником закупки в случае использования такого результата при исполнении договора). |  |

Раздел 2

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

(Приложено отдельным файлом)

Раздел 3

Проект договора

(Приложен отдельным файлом)

Раздел 4

Задание на проектирование

(приложено отдельным файлом)

Раздел 5

Смета № 18 на ПИР

(приложены отдельным файлом)

Раздел 6

Критерии оценки заявок на участие

(приложены отдельным файлом)

Раздел 7

(на бланке организации)

Заявка на участие

Наименование участника: ____________________________________________

ИНН, КПП, ОГРН _____________________________________

Юридический адрес (для юридического лица): ____________________

Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) __________

Изучив Извещение к вышеназванной закупке, мы, _______________ (наименование участника закупки) в лице _______________ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, либо должным образом уполномоченного лица, с указанием документа, подтверждающего полномочия) сообщаем о согласии участвовать в вышеназванной закупке и в случае признания нас победителем обязуемся оказать услуги на условиях, указанных в Извещении о закупке, включая техническое задание и проект договора, в соответствии с нашим предложением.

Настоящим заявляем о соответствии нашей организации требованиям к участникам закупки, установленным Извещением о закупке в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

1) _______________ соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющегося предметом закупки: не предусмотрено;

2) в отношении _______________ не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) деятельность _______________ не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) у _______________ отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов (наименование организации – участника закупки) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год.

5) _______________ подтверждает отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков.

Кроме того, заявляем, что ______________ обладает достаточными трудовыми, производственными и финансовыми ресурсами для оказания услуг, являющегося предметом закупки.

Мы исходим из того, что Вы вправе отклонить нашу заявку на участие в закупке в случае её несоответствия требованиям, указанным в Извещении.

Если настоящее предложение будет принято, мы подтверждаем свое согласие заключить Договор в сроки и на условиях, установленные в извещении к вышеуказанной закупке.

Участник закупки/уполномоченный представитель _________ (_____________)

Анкета

УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| Наименование участника (полное и краткое) |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации участника (Ф.И.О. полностью) |  |
| Должность руководителя организации участника |  |
| Подписант в Договоре и на каком основании |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Телефон |  |
| ОКПО |  |
| ОКОПФ |  |
| Дата регистрации |  |
| ОКТМО |  |
| Реквизиты организации участника |  |
| Применяемая система налогообложения |  |
| Контактное лицо (ФИО полностью, должность, телефон, адрес электронной почты) |  |

Участник закупки/уполномоченный представитель _________________ (___________)

* Участник закупки обязуется обеспечить предоставление данного документа в формате *.doc (документ Word).

Декларация

о соответствии участника закупки обязательным требованиям

- Настоящим _____________ (наименование организации) подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в документации:

  - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом закупки;

  - непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

  - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

  - отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

  - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

  - отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального  исполнительного  органа,  лица,  исполняющего  функции  единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за  преступления  в  сфере  экономики  и  (или)  преступления,  предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц,  у  которых  такая  судимость  погашена  или  снята),  а  также  отсутствие  применения  в отношении  указанных  физических  лиц  наказания  в  виде  лишения  права  занимать определённые  должности или заниматься  определенной  деятельностью, которые связаны с  оказанием  услуг,  являющихся  объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

  - участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

  - отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом статьей 5 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18 июля 2011 г., и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

  - участник закупки не является иностранным агентом;

  - требование о предоставлении в составе заявки согласия на обработку персональных данных, в случае если участником закупки является физическое лицо, индивидуальный предприниматель (Приложение №1 к декларации).

Подпись уполномоченного представителя заявителя:

______________       ________________                       _______________________________

(должность)                 (подпись)                                           (расшифровка подписи)

М.П.

«___» _______________ 2026 г.

Согласие на обработку персональных данных*

Я, _____________(фамилия, имя, отчество), _____________ (документ, удостоверяющий личность), выданный _____________ (кем и когда выдан), зарегистрированный(ая) по адресу _____________, в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей в целях участия в настоящей закупке, которая проводится силами МАУ ДОЛ "Солнечная Поляна", зарегистрированному по адресу 456518, Челябинская область, Сосновский район, территория ДОЛ Солнечная поляна, дом 5, (далее – оператор) согласие на обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ИНН/КПП, дату постановки на учет в налоговом органе, место жительства, номер контактного телефона, факс, платежные реквизиты.

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные как посредством использования средств автоматизации, так и без использования таковых.

Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Право выбора места и организации хранения моих персональных данных оставляю МАУ ДОЛ "Солнечная Поляна".

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, оператор обязан прекратить их обработку.

Персональные данные подлежат уничтожению по достижению целей обработки или в случае утраты необходимости их достижения.

С порядком отзывасогласия на обработку персональных данных ознакомлен.

| (Ф.И.О. субъекта персональных данных полностью) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Согласие на обработку персональных данных предоставляется, только если участником закупки является физическое лицо, индивидуальный предприниматель.

О порядке отзыва согласия в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" «В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, между оператором и субъектом персональных данных. Об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных». Отзыв, подписанный субъектом персональных данных, может быть представлен в ${krat}.